Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 99/OD/2018					č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	INSKY spol. s r.o.

jednající/zastoupen: 	Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

sídlo: 	                                        Nový Svět 100, Ústí nad Labem, PSČ 400 07

IČ: 		006 71 533

DIČ: 		CZ00671533

bankovní spojení: 	ČS a.s., č.ú. 40272/0800

e-mail: 	koranda@insky.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Koranda,stavbyvedoucí dle zápisu ve SD

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace pro provedení stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 23.2.2018.

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „ Křižovatka v ul. Pod Doubravkou, K. J. Erbena a J. Suka “

zpracovaná projekční kanceláří B- PROJEKTY  Teplice s.r.o., Kollárova 11, 415 36 Teplice.

Článek III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH                          806.565,60   Kč

Cena víceprací bez DPH                                        25.186,00   Kč

Celková cena bez DPH                                        831.751,60   Kč

DPH 21 %                                                            174.667,80   Kč

_____________________________________________________

Cena díla celkem vč. DPH                             1. 006.419,40   Kč

Článek V. -  Čas plnění

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se mění  termín dokončení díla na:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 15.4.2018.

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016

- Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Ústí nad Labem dne 21. 03.2018                                 V Teplicích dne 21.03.2018

................................................                                             ....................................................

za zhotovitele:                                                                          za objednatele:

Ing. Jaroslav Štráchal               				     Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti                            			  vedoucí odboru dopravy