Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. 191/OD/2018

Dílo: „Parkoviště a stezka pro chodce v ul. Jateční“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:    Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.

417 510 920

technický dozor objednatele: (TDO): tel.: 417 510 933, e-mail lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: 	Jiřím Hodačem, na základě plné moci

sídlo: 		Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 		421 949 20

DIČ: 		CZ421 94 920

bankovní spojení: 	8787063/0300

e-mail: 	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Zuzana Řepková, obchodní zástupce 					tel.: 493 645 527, 724 169 861

e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Změna smlouvy

Důvodem změny smlouvy - úpravy termínu jsou nejasné hydrogeologické podmínky v místě stavby schodiště. Po vykácení vzrostlých stromů, odstranění zbytků stávajícího schodiště posoudí projektant současné hydrogeologické podmínky a navrhne řešení odvodnění schodiště korespondující se současným stavem.

Znění článku V. – Čas plnění, odst. 1  se nahrazuje následujícím zněním:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: termín zahájení stavebních prací je stanoven na den převzetí staveniště ze strany zhotovitele, nejpozději však 07.05.2018

Termín dokončení prací:  8 týdnů od předání upravené dokumentace  odvodnění schodiště zhotoviteli.

Článek II. -  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne 2.08.2018                                         V Teplicích  dne  8.08.2018

.......................................................                               ............................................................

za zhotovitele:                                                                       za objednatele:

Jiří Hodač						    Bc. Ivana Müllerová

zplnomocněný k jednání					vedoucí  odboru dopravy