Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.zhotovitele: 007/2018 					č. objednavatele: 248/OD/2018

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	                STOSTAV s.r.o.

jednající/zastoupen:        Ing. Jiřím Fialou

sídlo:			    Proboštovská 1972, Teplice 415 01

IČ:		                250 32 637

DIČ:                                CZ25032437

bankovní spojení:            Raiffeisenbank a.s. Teplice, č.ú. 632378028/5500

e-mail:                             stostav@stostav.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fiala

ve věcech technických:Ing. Jiří Fiala

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Fiala

zápis v OR (nebo ŽR) :  firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13497, datum zápisu: 16.2.1998

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2018

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Dopravní opatření před ZŠ Maršovská“ zpracovaná projekční kanceláří RAPID Most  s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	2 956 344,49 Kč

Celková cena méněprací 	15 890,00 Kč

Celková cena víceprací 	40 548,00 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 	24 658,00 Kč

Celková cena bez DPH 	2 981 002,49 Kč

DPH 21 %  	626 010,52 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  	3 607 013, 01 Kč

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016

- Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne  9.08.2018                                              V Teplicích  dne  10.08.2018

...........................................................                                         ..................................

za zhotovitele:                                                                       za objednatele:

Ing. Bc. Jiří Fiala                                                             Bc. Ivana Müllerová

jednatel                                                                     vedoucí  odboru dopravy