Číslo smlouvy objednatele:37/MAJ/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						00266621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 	Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice	tel. 417510370

ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:					PS projekty spol. s r.o.

Jednající/zastoupen:				Ing. Miroslav Částek

Sídlo:						Revoluční  2876/5, 415 01 Teplice

IČ:						25423126

DIČ:						CZ25423126

Bankovní spojení:				Fio banka, a.s., pobočka Teplice, 								č. ú.: 2700193877/2010

Osoba oprávněná jednat 			Ing. Miroslav Částek

ve věcech smluvních i technických:		e-mail: miroslav.castek@psprojekty.cz

Zápis v OR:	u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 17432

- Předmět smlouvy a díla

Předmětem smlouvy je vypracování  projektové dokumentace na akci „Větrání tělocvičny – ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.

- Doba a místo plnění

Z důvodu probíhající přístavby nářaďovny nelze zajistit bezpečný přístup na střechu propojovací chodby a tělocvičny. Je nutná koordinace s projektantem nářaďovny a zhotovitelem stavby. Z tohoto důvodu se mění termín odevzdání projektové dokumentace.   Zhotovitel se zavazuje zhotovit  předmět plnění  a předat objednateli v termínu:

Projektová dokumentace:  do 31.10.2018

- Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1  nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne  9.8.2018                                                 V Teplicích  dne 21.8.2018

...........................................................                                                  ...............................................

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

Ing. Miroslav Částek					            Zdeňka Popelková

jednatel  společnosti  PS projekty spol. s r.o		              vedoucí oddělení majetku města