# DODATEK Č. 3

# SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7. 9. 2017 (číslo smlouvy objednatele: 31/MAJ/2017; číslo smlouvy zhotovitele: 17S088/03) pro zakázku s názvem „Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech“

Článek I

Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Statutární město Teplice

se sídlem:			náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO:				00266621

DIČ:				CZ00266624

telefon:				+420 417 510 930

bankovní spojení:		Komerční banka

číslo účtu:			226 – 501/0100

zastoupený:	na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města,

finančního odboru Magistrátu města Teplice

ve věcech technických:	Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

stavební dozor:		Ing. Josef Brejcha

Ing. David Tunkl

Ing. Martin Toman

Z h o t o v i t e l :			Bilfinger Euromont a.s.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352

se sídlem:		Prvního pluku 224/20, 186 00 Praha 8, Karlín

kontaktní adresa:  	Dolní Jiřetín 7, 434 01 Most

IČO:			63147165

DIČ:			CZ63147165

telefon:			+ 420 476 765 200

bankovní spojení:  	Commerzbank AG, Praha

číslo účtu:             	10496345/6200

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Klíma, předseda představenstva

Ing. František Šobr, člen představenstva

Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva

ve věcech technických:	Ing. Pavel Bubák, ředitel divize 03, strojní a stavební údržba

stavební dozor:		Ing. Miroslav Svoboda

Článek II

Preambule

- Mezi smluvními stranami došlo dne 7.9.2017 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech“.

Článek III

Termín a místo plnění

3.1 	Smluvní strany se dohodly na úpravě článku VI Termín a místo plnění, odst. 6.2, termín dokončení prací.

3.2 	Termín dokončení prací je 10. 9. 2018.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

4.1	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

4.2	Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

4.3	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

4.4	Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.6	Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 07771/18 ze dne 24.8.2018.

Přílohy:

- Odůvodnění prodloužení prací

V Teplicích, dne 29.8.2018				V Praze, dne 29.8.2018

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:

..................................................			..................................................

Zdeňka Popelková					Ing. Petr Klíma

vedoucí oddělení majetku města			předseda představenstva

..................................................

Ing. Jaroslav Kroupa			     člen představenstva