Statutární město Teplice

náměstí Svobody2 TEPLICE PSČ 415 95

zastoupené životního prostředí Magistrátu města Teplice

POKYN K REALIZACI PRACÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č. 297/ODŽP/2016

"ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE: 01/06/2016 – 31/12/2018"

| ČÍSLO POKYNU: 2/2017/Pi |  |  | DATUM ZADÁNÍ: 2/2/2017 | ZADALA: V. Pillerová |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | MÍSTO | KÓD | PODROBNÝ POPIS ZADÁVANÉ ČINNOSTI | TERMÍN |
| VÝSADBA DŘEVIN PO TEPLICÍCH |  |  |  |  |
| po investiční akci – samostatná fakturace (INV) |  |  |  |  |
| 1 | V Závětří | Dřeviny |  |  |
|  |  | S12-1 | 6 x javor mleč (INV) | 13/4/2017 |
|  |  | S12-1 | 6 x javor klen (INV) | 13/4/2017 |
|  |  | S12-1 | 3 x jeřáb obecný (INV) | 13/4/2017 |
|  |  | S12-1 | 2 x dřín (INV) | 13/4/2017 |
|  |  | Keře |  |  |
|  |  | K12-1 | 300 x tavolník (INV) | 13/4/2017 |
|  |  | K12-1 | 50 x dřišťál (INV) | 13/4/2017 |
|  |  | K12-1 | 50 x střemcha (INV) | 13/4/2017 |
|  |  | K12-1 | 50 x trnka obecná INV) | 13/4/2017 |
| 2 | Petra Bezruče | S12-1 | 1 x hloh červený | 13/4/2017 |
| 3 | Pod Hvězdárnou | S12-1 | 2 x javor babyka | 13/4/2017 |
| 4 | Luční | S12-1 | 2 x javor barevný | 13/4/2017 |
| 5 | Zrenjaninská | S12-1 | 2 x javor babyka | 13/4/2017 |
| 6 | A. Jiráska | S12-1 | 2 x javor červený | 13/4/2017 |
| 7 | Hřbitov | S12-1 | 2 x lípa srdčitá | 13/4/2017 |
| 8 | Letná | S12-1 | 1 x vrba jíva | 13/4/2017 |
| 9 | Letná | S12-1 | 1 x javor klen | 13/4/2017 |

- Situační zákresy přesných míst jednotlivých výsadeb budou před akcí předány technikovi společnosti Marius Pedersen.a.s.

Statutární město Teplice

náměstí Svobody2 TEPLICE PSČ 415 95

zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice

POKYN K REALIZACI PRACÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č. 297/ODŽP/2016

"ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE: 01/06/2016 – 31/12/2018"

| ČÍSLO POKYNU: 3/2017/Pi |  |  | DATUM ZADÁNÍ: 2/2/2017 | ZADALA: V. Pillerová |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | MÍSTO | KÓD | PODROBNÝ POPIS ZADÁVANÉ ČINNOSTI | TERMÍN |  |
| KÁCENÍ DŘEVIN PO TEPLICÍCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Letná | kácení stromů do 80 cm (nevyžadují povolení ke kácení) |  |  |  |
|  |  | 6a | č. 11, 19, 29, 44, 46, 68, 83, 85, 111, 122, 143, 148, 157, 167, 174, 231, 240, 251, 259, 320, 330, 342, 343 | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařezy | 6/4/2017 |  |
|  |  | kácení od 80 do 160 cm (rozhodnutí bylo vydáno a předáno technikovi M.P) |  |  |  |
|  |  | 6a | č. 1, 7, 14, 23, 39, 42, 64, 80, 91, 135, 145, 150, 165, 188, 189, 190, 191,192, 200, 222, 250,253, 256, 261, 270, 301, 347 |  | 2/3/2017 |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařezy |  | 6/4/2017 |
|  |  | kácení nad 160 cm(rozhodnutí bylo vydáno a předáno technikovi M.P) |  |  |  |
|  |  | 6a | č. 227, 62, 74, 87, 142, 272, 298, 323, 351, | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařezy | 6/4/2017 |  |
| NADLIMITNÍ DŘEVINY (s obvodem nad 80cm – rozhodnutí bylo vydáno a předáno technikovi M.P) |  |  |  |  |  |
| 2 | ul. Gagarinova | 6a | pokácet 26 ks vrb | 2/3/2017 |  |
| 3 | ul. Hlávkova | 6a | pokácet 1 ks javoru | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařez | 6/4/2017 |  |
| PODLIMITNÍ DŘEVINY (s obvodem do 80 cm – nevyžadují povolení ke kácení) |  |  |  |  |  |
| 4 | ul. Písečná | 6a | pokácet 1 ks podlimitního javoru | 2/3/2017 |  |
| 5 | ul. Jaselská 316 | 6a | pokácet 1 ks podlimitní lísky | 2/3/2017 |  |
| 6 | ul. Spytihněvova (p. Hájek) | 6a | pokácet 1 ks podlimitního smrku | 2/3/2017 |  |
| OVOCNÉ STROMY (nevyžadují povolení ke kácení) |  |  |  |  |  |
| 7 | ul. Bílinská (u garáží) | 6a | pokácet 2 ks hrušně; pokácet 1 ks jabloně | 2/3/2017 |  |
| 8 | ul. A. Jiráska (plavecká hala) | 6a | pokácet 1 ks třešně (kmen cca 2 m dovézt do Botanické zahrady) | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařez | 6/4/2017 |  |
| 9 | ul. A. Sochora | 6a | pokácet 4 x jabloň | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařezy | 6/4/2017 |  |
| 10 | ul. Kp. Jaroše | 6a | pokácet 2 x jabloň | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařezy | 6/4/2017 |  |
| 11 | ul. Fr. Šrámka | 6a | pokácet 1 x jabloň | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařez | 6/4/2017 |  |
| 13 | ul. Buzulucká | 6a | pokácet 1 x jabloň; vyfrézovat pařez | 2/3/2017 |  |
|  |  | 7 | vyfrézovat pařez | 6/4/2017 |  |
| 14 | ul. Fr. Šrámka | 6a | pokácet 2 x jabloň | 2/3/2017 |  |