SMLOUVA o dílo na zpracování PD a vybudování DiscGolfového hřiště v Teplicích č.028/2017/OŽP

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, nového občanského zákoníku

Smluvní strany:

objednatel:			Statutární město Teplice

Sídlo:				Nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Zastoupený:			Ing. Dagmar Teuschelovou, pověřenou řízením odboru ŽP

Bankovní spojení:		KB Teplice

Číslo účtu:			226-501/0100

IČ:				002 66 621

DIČ:				CZ00266621

e-mail                                              teuschelova@teplice.cz

telefon:                                            417510903

(dále jen objednatel)

zhotovitel:			Ultimo Wave, s.r.o.

Sídlo:				Libeř 22, 252 41 Dolní Břežany

Zastoupený:			Pavlem Voloczkem, jednatelem

Bankovní spojení:		Fio banka

Číslo účtu:			2600574701/2010

IČ:				02613930

DIČ:				CZ02613930

e-mail:                                             ultimo.cz@gmail.com

telefon:                                           732161358

(dále jen zhotovitel)

se dohodly uzavřít tuto smlouvu o dílo za podmínek uvedených v následujících článcích a v souladu s usnesením Rady města Teplice č. 0020/17 ze dne 20. 1. 2017 a Směrnicí č. 4/2016, upravující postup při zadávání veřejných zakázek, v platném znění, schválené usnesením č. 0873/16 dne 25. 11. 2016

Čl. I.:  Předmět smlouvy

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad, a na své nebezpečí dílo specifikované ve čl. I. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Předmětem díla je „Zpracování PD a vybudování DiscGolfového hřiště v Teplicích“, a to na pozemcích p.č. 2346/2, 2353/1, 2353/3, 2353/11 , 2355/8, 2355/10 a 2355/11 k.ú. Teplice

- Předmětem díla je zejména:

- vypracování PD na 9 jamkové DiscGolfové hřiště na výše uvedených pozemcích v Teplicích v parku na Letné, která bude projednána a odsouhlasena odborem ÚPSŘ-památkovou péčí Magistrátu města Teplice tak, aby byla podle této PD realizace stavby proveditelná a v souladu s jeho podmínkami.

- instalace a dodání 9 ks demontovatelných permanentních DiscGolfových prvků (košů) z oceli schválených PDGA pro použití na turnajích kategorie B a vyšší,

- instalace a dodání popisových tabulek o velikosti  A4 s antigrafitovou úpravou ke každé jamce (koši) s uvedením čísla a popisu jamky, kompletní grafikou jamek, s uvedením informace o bezpečnosti a o tom, že každý hráč je zodpovědný za svůj disk a hod.

- instalace a dodání 9 výhozišť z umělé trávy, dřeva, štěrku či písku. Výhoziště musí být dostatečně daleko (min. 20 m) od koše z předchozí jamky.

- instalace a dodání 1 velké informační tabule s dřevěným rámem a demontovatelnou zobrazovací částí, na které bude zobrazena mapa celého hřiště s popisem, pravidla DiscGolfu, pravidla chování na hřišti, atd.

- dodávka 10 ks DiscGolfových disků schválených PDGA ke hře

- práce v rozsahu nezbytném pro správnou realizaci díla,

- úklid pracoviště, pozemků a prostor užívaných při provádění díla včetně jejich uvedení do původního stavu

Veškeré tyto činnosti, k jejichž výkonu se způsobem stanoveným v této smlouvě zhotovitel zavazuje, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“.

- Na základě dohody smluvních stran dílo dále zahrnuje vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání osvědčení o jakosti a protokolů o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy, atd.), získání záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

- Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.

- Objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně provedené dílo, zaplatit mu dohodnutou cenu a poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provedení díla podle této smlouvy.

Čl. II.: Provedení díla:

- Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění, tj. zhotovit dílo nejpozději do 15. 6. 2017.

- Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a za spolupráce s technickým dozorem objednatele Ing. Dagmar Teuschelovou, pověřenou řízením odboru životního prostředí nebo Jarmilou Jurčíkovou, odborný pracovník odboru životního prostředí.

- Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Při provádění zemních prací si zhotovitel vyžádá odborný archeologický dohled v souladu s požadavkem uvedeným ve vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, ze dne 23.11.2016, vedeného pod č.j. NPÚ-351/88413/2016. Náklady spojené s odborným archeologickým dohledem nad zemními pracemi hradí objednatel. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. Veškeré odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

- Dílo podle této smlouvy bude provedeno na místě plnění zakázky, tj. na pozemcích uvedených ve čl. I.2.  v k.ú. Teplice.

Čl. III.: Cena díla, platební podmínky

- Cena za kompletní provedení díla dle článku II. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši: 181.780,- Kč bez DPH, (slovy: stoosmdesátjednaticíssedmdsetosumdesát korun českých bez DPH), tj 219.954,- Kč vč. DPH.

- Sjednané dílo není pro ekonomickou činnost objednatele.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

- Smluvní strany si ujednávají, že cena za dílo je sjednána konečná a nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá výslovně mimo jiné žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných platných právních předpisů povinen.

- Na základě dohody stran bude zhotoviteli poskytnuta finanční záloha ve výši 36.356,- Kč (20% z celkové částky bez DPH) v termínu do 31. 3. 2017.  Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu zhotovitele, který bude vystaven po předání a převzetí díla s tím, že splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě vad faktury ji vrátí objednatel nejpozději do konce lhůty splatnosti a pro novou bezvadnou fakturu platí nová lhůta splatnosti.

- Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. IV.: Zabezpečení jakosti díla, normy, předpisy

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy.

- Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy, atd.). Pokud nebude písemně smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději v den předání díla.

Čl. V.: Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě, která je stanovena na minimálně 72 měsíců od data konečného převzetí díla, tj. od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla a po potvrzení odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla s tím.

- Objednatel je povinen v záruční době posoudit reklamovanou vadu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího oznámení a odstranit ji ve sjednané lhůtě, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem.

Čl. VI.: Předání a převzetí díla

- Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení provádění díla, nejpozději však v poslední den doby plnění, k převzetí díla.

- Objednatel převezme provedené dílo na místě jeho zhotovení nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení zhotovitele o dokončení díla.

- O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat údaje o zhotoveném díle s popisem stavu prací a případných výhrad objednatele (nedodělků, sjednaných lhůt pro jejich odstranění apod.).

- Současně s dílem se zhotovitel zavazuje předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

Čl. VII.: Další ujednání

- Bez ohledu na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou na díle, na majetku objednatele a na majetku či zdraví třetích osob, která vznikla v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

- Obě strany se dohodly na těchto sankcích pro případ neplnění některých ustanovení této smlouvy:

  - v případě prodlení se splněním sjednaného termínu zhotovení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny o dílo za každý den prodlení,

  - v případě prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení,

  - v  případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši stanoveném vládním nařízení

Čl. VIII.: Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Na základě dohody obou stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. Tato smlouva je smlouvou veřejnou a podléhá zveřejnění v registru smluv dle příslušného zákona.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

- Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.

- Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 7. 2. 2017                                                                                 V Teplicích dne 7. 2. 2017

| Ing. Dagmar Teuschelová |  | Pavel Voloczek |
| --- | --- | --- |
| pověřená řízením odboru |  | jednatel společnosti |
| životního prostředí |  |  |