DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 19. 4. 2018 (číslo smlouvy objednatele: 13/KM/2018) pro zakázku s názvem „Energetické úspory budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí“

Článek I

Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Statutární město Teplice

se sídlem:			náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO:				00266621

DIČ:				CZ00266624

telefon:				+420 417 510 930

bankovní spojení:		Komerční banka

číslo účtu:			226 – 501/0100

zastoupený:	na základě vnitřních předpisů: Ing. Marek Fujdiak, tajemník Magistrátu města Teplice

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Marek Fujdiak, tajemník Magistrátu města Teplice

ve věcech technických:	Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

stavební dozor:		Ing. Martin Toman

Ing. David Tunkl

Z h o t o v i t e l :			Subterra a.s.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1383

se sídlem:			Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

kontaktní adresa:  		Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:				453 09 612

DIČ:				CZ 453 09 612

telefon:				244 062 670

bankovní spojení:  		ČSOB, a.s., Praha

číslo účtu:             		4001-0816021103/0300

zastoupený:			Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kajer

ve věcech technických:	Ing. Jan Šunka

stavební dozor:		Ing. Josef Mihalko

Článek II

Preambule

- Mezi smluvními stranami došlo dne 19. 4. 20187 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

Vícepráce

- Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze tohoto dodatku č. 2, a to ve lhůtě (termínu) pro dokončení prací sjednané v článku 6.2 Smlouvy, není-li v tomto dodatku č. 2 sjednáno jinak.

Článek IV

Méněpráce

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen v příloze tohoto 
dodatku č. 2.

Článek V

Cena víceprací a méněprací

  - Smluvní strany se dále dohodly na tom, že cena veškerých víceprací specifikovaných v tomto dodatku č. 2 činí částku: 801 454,89 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena za dílo sjednaná v Dodatku č. 1.

Článek VI

Cena díla

  - Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek VI Cena díla v bodě 6.1 Dodatku č. 1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1................................................... 33 744 965,00 Kč

Cena za vícepráce bez DPH .........................................................................801 454,89 Kč

Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2......................34 546 419,89 Kč

Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.2 ………………..…..  7 254 748,18 Kč

Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2.................  41 801 168,07 Kč

Článek VII

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

  - Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

  - Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

  - Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0808/18 ze dne 21.9.2018.

Přílohy:

- Rozpočet – méněpráce

- Rozpočet - vícepráce

V Teplicích, dne 3.10.2018				V Praze, dne 3.10.2018

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:

..................................................			..................................................

Ing. Marek Fujdiak,					Ing. Petr Kajer,

tajemník Magistrátu města Teplice 		ředitel Divize 2, Subterra a.s.