Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 42/MAJ/2018 	                                       č. zhotovitele:  10/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města

Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení

majetku  města, tel. 417510370

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:                          Alpin Mont Servis s.r.o.

jednající/zastoupen:             Vladimírou Adamcovou, jednatelkou

sídlo:		                      Ruská 94/68, 417 01 Dubí 1

IČ:		                      25491270

DIČ:                                      CZ 25491270

bankovní spojení:                  KB Teplice, č. účtu 35-6437870217/0100

e-mail:                                    alpin@alpinmont.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Vladimíra Adamcová

ve věcech technických: Vladimíra Adamcová

ve věcech realizace a předání díla: Libor Novotný

- stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20682

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2018  .

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „ZŠ Metelkovo nám. – výměna střešní krytiny“,   zpracovaná projekční kanceláří TL Projekt, Vladimír Lhota a Lubomír Tesař, Vrchlického 4, 415 01 Teplice.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. V. a to z důvodu  časové náročnosti pokládky drážkové krytiny   po obvodu střechy  a  zvýšení rozsahu zednických prací u všech  hlavic odvětrávacích potrubí  v římse.

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací : do 30. 11. 2018

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 24.10.2018                      			 V Teplicích  dne  24.10.2018

.........................................................                              	.................................................

za zhotovitele:                                                                        za objednatele:

Adamcová Vladimíra                                                 Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení

jednatelka Alpin Mont Servis s.r.o.                              majetku města Magistrátu města Teplice