Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 	509/OD/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	                Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

jednající/zastoupen:        Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

sídlo:			     Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:		                 402 33 308

DIČ:                                 CZ402 33 308

bankovní spojení:            Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2563122/0800

e-mail:                             info@vhs.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, autoriz. inženýr

ve věcech realizace díla: Ing. Martin Milerski, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) :   vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2018

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce parkoviště v ul. Pod Doubravkou naproti č.p. 2900“ zpracovaná projekční kanceláří RAPID Most  s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                      1 876 183,98 Kč

Celková cena víceprací                                                       208 807,71 Kč

Celková cena méněprací                                                     280 774,83 Kč

Celková cena bez DPH                                                    1 804 216,96 Kč

DPH 21%                                                                            378 885,56 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                             2 183 102,52 Kč

Článek V. -  Čas plnění

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 16.11.2018 z  důvodu rozšíření zakázky

o dodání a osazení betonových palisád, rozšíření pokládky podkladní geotextílie a

zvýšení objemu zemních prací.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Teplicích dne 23.10.2018	                      			 V Teplicích  dne  29.10.2018

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Ing. Pavel Procházka                                                              Bc. Ivana Müllerová

jednatel                                                                          vedoucí  odboru dopravy