Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 321/OD/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: 	Jiřím Hodačem, oblastním manažerem

sídlo: 		Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna:                                Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo provozovny:                       Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 		421 949 20

DIČ: 		CZ421 94 920

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 8787063/0300

e-mail: 	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:        Jiří Hodač, oblastní manažer

ve věcech smluvních: 	Jiří Hodač, oblastní manažer 					                                        tel.: 493 645 513

e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575

petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Úprava Divadelního parku – III. etapa“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD 					    6.966.658,05  Kč

Celková cena víceprací            				          79.869,88 Kč

Celková cena méněprací 					           94.990,71 Kč

Celková cena bez DPH                                                               6.951.537,22 Kč

DPH 21%                                                                                    1.459.822,82 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        8.411.360,04 Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0915/18 ze dne 26.10.2018.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Teplicích dne 1.11.2018                      			 V Teplicích  dne  7.11.2018

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Jiří Hodač				                               Bc. Ivana Müllerová

zmocněný k jednání					     vedoucí odboru dopravy