Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: č. objednatele:	607/OD/2018			č. zhotovitele: 841/TD/CA/035/dl

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	STRABAG a.s.

jednající/zastoupen:	Ing. Jaromír Klein – na základě plné moci

Jiří Blín – na základě plné moci

sídlo: 		Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 		608 38 744

DIČ: 		CZ 608 38 744

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100

e-mail: 	jaromir.klein@strabag.com

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Jaromír Klein, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby

e-mail: jaromir.klein@strabag.com

ve věcech realizace a předání díla:	František Friš, autorizovaný technik v oboru  dopravní stavby

zápis v OR (nebo ŽR) :  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 10.08.2018.

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“ zpracovaná projekční kanceláří sinpps s.r.o., Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4.

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	3.010.904,68 Kč

Celková cena méněprací                                                             285.495,54 Kč

Celková cena víceprací                                                               103.636,01 Kč

Snížení  oproti původní ceně dle SoD                                        181.859,53 Kč

Celková cena bez DPH                                                            2.829.045,15  Kč

DPH 21 %                                                                                   594.099,48  Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                     3.423.144,63  Kč

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

- Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Dubí dne	20.11.2018				V Teplicích  dne  20.11.2018

...........................................................                         ..................................................................

za zhotovitele:                                                                   za objednatele:

Ing. Jaromír Klein a Bc. Jiří Blín 			  	 Bc. Ivana Müllerová

zmocněnci					            vedoucí odboru dopravy