Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednavatele: 45/MAJ/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: :  Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel.: 417 510 370

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Jan Roubíček

jednající/zastoupen: 	Janem Roubíčkem

sídlo: 		Ševčíkova 1464/34, 415 01 Teplice

IČ: 		627 89 287

DIČ: 		CZ7301272836

bankovní spojení: 	2790118001/5500

e-mail: 	roubicek.jan@tiscali.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:   	Jan Roubíček

ve věcech technických:   	Jan Roubíček

ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Roubíček

zápis v OR (nebo ŽR) :  Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Registrace dle   živnostenského listu vydaného obecním  živnostenským úřadem  pod č.j. MgMT/079598/Pan.

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 09.08.2018

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „DPS Novoveská 3107  – rekonstrukce el. rozvodů - chodby“,  zpracovaná projekční kanceláří PROMO –Jan Moravanský, Březová 3088,  415 01 Teplice.

Na základě dohody obou smluvních stran se do svítidel navržených  projektantem dodatečně nainstalují senzory pohybu, původně požadované investorem. V důsledku toho se upravuje cena díla a zároveň se prodlužuje termín dokončení díla následovně :

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                               1.238.774,96 Kč

Celková cena víceprací                                                                   93.600,00 Kč

Celková cena bez DPH                                                              1.332.374,96 Kč

DPH 15%                                                                                      199.856,24  Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        1.532.231,20 Kč

Článek V. -  Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení díla: do 31.1.2019

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem  zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018

Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Teplicích dne 4.12.2018	                      	            V Teplicích  dne 5.12.2018

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Jan Roubíček			                                           Zdeňka Popelková

vedoucí oddělení majetku města