Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 	 631/OD/2018                                                                      č. zhotovitele:

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	  OTHERM Teplice s.r.o.

jednající/zastoupen: Ing. Eva Janíková, jednatelka společnosti

sídlo:		Kollárova 1062/6, 415 01 Teplice

IČ:		287 25 972

DIČ:                 CZ 287 25 972

bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s., pobočka Teplice, č. účtu: 6106088001/5500

e-mail:  teplice@otherm.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Eva Janíková, jednatelka společnosti

ve věcech technických: Tomáš Vostradovský, manažer obchodu

ve věcech realizace a předání díla: Tomáš Vostradovský, manažer obchodu

zápis v OR (nebo ŽR) :  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28943, datum zápisu: 7.6.2010

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne: 19.7.2018

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „PD – Administrativní budova – areál vozovny – nová okna“,   zpracovaná projekční kanceláří Zbyněk Jarolím – STAVINVEST, Josefa Hory 1639/17, Teplice 415 01.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena díla

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH                                                          1.347.343,00  Kč

Celková cena víceprací   bez DPH                                                           137.274,78 Kč

Celková cena méněprací bez DPH                                                            200.464,79 Kč

Celková cena bez DPH                                                                           1.284.152,99 Kč

DPH 21%                                                                                                  269.672,13 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                                    1.553.825,12 Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Teplicích dne 3.12.2018	                      			 V Teplicích  dne  4.12.2018

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Ing. Eva Janíková				                   Bc. Ivana Müllerová

jednatelka společnosti					    vedoucí odboru dopravy