Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 	 61/KM/2018                                                                  č. zhotovitele: AL23450a

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  Ing. Martinou Karlovou,  vedoucí oddělení kanceláře Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Martina Karlová, vedoucí oddělení kanceláře magistrátu, tel. 417510204

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele :Simona Zajícová,tel.417510924,email:zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	                     IDEALFENSTER CZ  s.r.o.

jednající/zastoupen: Ing. Tomáš Žítek, jednatel společnosti

sídlo:		Osada 142, Chudeřice, 418 01 Bílina

IČ:		031 65 302

DIČ:                 CZ 031 65 302

bankovní spojení:   265767258/0300

e-mail:  novy@idealfenster.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických:  Ing. Tomáš Žítek

ve věcech realizace a předání díla: Radek Bečka

tel.:724 342 840

zápis v OR (nebo ŽR) :  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34394, datum zápisu: 2.7.2014

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Nabídka zhotovitele č. AL-23450.

Z důvodu problémů vzniklých na straně dodavatele výrobního hliníkového materiálu, se na základě dohody obou smluvních stran  upravuje následující:

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací :  do 17.2.2019

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne  13.12.2018	                      			 V Teplicích  dne  19.12.2018

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Ing. Tomáš Žítek				                              Ing. Martina Karlová

jednatel společnosti				      vedoucí oddělení kanceláře magistrátu