Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 48/MAJ/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru

Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:				REN – LOK  s.r.o.

jednající/zastoupen:		Viktorie Kolnerová - jednatelka

sídlo:				Rižská 374,460 08 Liberec 8

IČ:				054 71 699

DIČ:				CZ054 71 699

bankovní spojení:		115-3325030287/0100

e-mail:				renlok@seznam.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: p. Kolner

ve věcech technických: Ing. Ulman, p. Kolner

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Ulman, p. Kolner

zápis v OR (nebo ŽR) : vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38216

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 06.09.2018.

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Buzulucká č. p. 376 a 377, Teplice rekonstrukce 6 bytových jednotek“,  zpracovaná projekční kanceláří:  Zbyněk Jarolím – STAVINVEST, J. Hory 1639/17, 415 01 Teplice.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD 					    1.897.495,92 Kč

Celková cena víceprací                                                                  95.271,76 Kč

Celková cena méněprací 		                                             5. 169,17  Kč

Celková cena bez DPH                                                              1.987.598,51 Kč

DPH 15%                                                                                      298.139,78 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        2.285.738,29 Kč

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení díla:   do 10.02.2019

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0915/18 ze dne 26.10.2018.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Liberci  dne 3.1.2019                      			 V Teplicích  dne  9.1.2019

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Viktorie Kolnerová                                                               Zdeňka Popelková

jednatelka                                                                    vedoucí oddělení majetku města