Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 273/OD/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: 	Jiřím Hodačem, oblastním manažerem

sídlo: 		Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna:                                Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo provozovny:                       Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 		421 949 20

DIČ: 		CZ421 94 920

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 8787063/0300

e-mail: 	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:        Jiří Hodač, oblastní manažer

ve věcech smluvních: 	Jiří Hodač, oblastní manažer 					                                        tel.: 493 645 513

e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575

petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 26.03.2018.

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce ul. Křičkova – II. etapa, ul. Novákova včetně VO – I. etapa, ul. Ševčíkova – I. etapa

zpracovaná projekční kanceláří B - PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 11, 415 36 Teplice.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o více práce a méně práce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                               6 597 494,15 Kč

Cena dle Dodatku č. 2                                                               6 596.676,07 Kč

Celková cena více prací

dle Dodatku č. 3                                                     	                   822.311,02  Kč

Celková cena méně prací

Dle Dodatku č. 3                                                                           731 977,60 Kč

Celková cena bez DPH                                                              6 687 009,49  Kč

DPH 21%                                                                                   1 404 271,99  Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        8 091 281,48 Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0076 ze dne 8.2.2019.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méně prací

V Teplicích dne 8.2.2019	                      			 V Teplicích  dne  8.2.2019

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Jiří Hodač				                               Bc. Ivana Müllerová

zmocněný k jednání					     vedoucí odboru dopravy