Statutární město Teplice

náměstí Svobody2 TEPLICE PSČ 415 95

zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice

POKYN K REALIZACI PRACÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č. 297/ODŽP/2016

"ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE: 01/06/2016 – 31/12/2018"

| ČÍSLO POKYNU: 7/2017/Pi |  |  |  |  |  | DATUM ZADÁNÍ: 2/3/2017 |  | ZADALA: V. Pillerová |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | MÍSTO |  | KÓD |  |  | PODROBNÝ POPIS ZADÁVANÉ ČINNOSTI |  | TERMÍN |  |
| KÁCENÍ DŘEVIN PO TEPLICÍCH – II. ETAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NADLIMITNÍ DŘEVINY NADLIMITNÍ DŘEVINY (s obvodem nad 80cm – rozhodnutí bylo vydáno a předáno technikovi M.P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Areál Anger |  |  | 6a |  | Odstranit : 4 x topol černý (obvod kmene nad 160 cm) 4 x topol balzámový (obvod kmene do 160 cm) 2 x lípa srdčitá (obvod kmene do160 cm) 3 x vrba bílá (obvod kmene nad 160 cm) 8 x javor mleč (4 x obvod kmene do 160 cm a 4 x obvod kmene nad 160 cm) 1 x morušovník bílý (obvod kmene do160 cm) 1 x třešeň ptačí (obvod kmene do160 cm) 1 x jasan ztepilý (č. 200 – oznámení o kácení) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | vyfrézovat pařezy po všech kácených dřevinách, které nejsou v kolizi s in-line dráhou (počet bude upřesněn technikem M.P po provedení prací) |  |  | 30/4/2017 |
| 2 | Bílinská 2801 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x smrk pichlavý (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | Vyfrézovat pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 3 | Divadelní park |  |  | 6a |  | odstranit 1x lípa srdčitá (obvod kmene nad 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | vyfrézovat pařez s obvodem nad 160 cm |  |  | ihned po kácení |
| 4 | ul. B. Němcové 2367 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x borovici černou |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 5 | ul. B. Němcové x Vančurova |  |  | 6a |  | odstranit 3 x bříza (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat 3x pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 6 | ul. Kp. Jaroše 1623 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x břízu (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat 3x pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 7 | ul. Trnovanská 1323 - 1324 |  |  | 6a |  | odstranit 1x smrk pichlavý (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 8 | ul.Duchcovská 2195 |  |  | 6a |  | odstranit 1x borovice černá (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 9 | ul. Jana koziny 1366 |  |  | 6a |  | odstranit 3x topol černý (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 10 | ul. Opavská 2614 |  |  | 6a |  | odstranit 1x jasan ztepilý (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 11 | ul. Akátová |  |  | 6a |  | odstranit 1x jírovec maďal(obvod kmene nad 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem nad 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 12 | ul. Rovná 279 |  |  | 6a |  | odstranit 1x javor jasanolistý (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
| 13 | ul. Příčná |  |  | 6a |  | odstranit 2x javor mleč (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařezy s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 14 | ul. Příčná 179 |  |  | 6a |  | odstranit 1x havarijní javor mleč (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařezy s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 15 | Metelkovo nám |  |  | 6a |  | odstranit 1 x javor mleč (obvod kmene nad 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařezy s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 16 | park U Červeného kostela |  |  | 6a |  | odstranit 5 x dřevinu (obvod kmene do 160 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat 5x pařez s obvodem do 160 cm |  |  | 6/4/2017 |
| PODLIMITNÍ DŘEVINY (s obvodem do 80 cm – nevyžadují povolení ke kácení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ul. Jana koziny 1366 |  |  | 6a |  | odstranit 4x podlimitní topol černý (obvod kmene do 80 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 80 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 18 | ul. Opavská 2614 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x podlimitní šeřík |  |  | 31/3/2017 |
| 19 | ul. J. Koziny 1471 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x podlimitní dvojkmen smrku |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 80 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 20 | ul. Vančurova 2775 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x podlimitní napadený modřín |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 80 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 21 | Metelkovo nám |  |  | 6a |  | odstranit 2 x podlimitní dřevinu (obvod kmene do 80 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 80 cm |  |  | 6/4/2017 |
| 22 | park U Červeného kostela |  |  | 6a |  | odstranit 5 x podlimitní dřevinu (obvod kmene do 80 cm) |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat 5x pařez s obvodem do 80 cm |  |  | 6/4/2017 |
| OVOCNÉ STROMY (nevyžadují povolení ke kácení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ul. Bílinská okolo domu 2880 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x švestku (bylo ukázáno technikovi M. P) |  |  | 31/3/2017 |
| 24 | ul. Trnovanská 1330 |  |  | 6a |  | odstranit 1 x jabloň |  |  | 31/3/2017 |
|  |  |  |  | 7 |  | odfrézovat pařez s obvodem do 80 cm (bylo ukázáno technikovi M. P) |  |  | 6/4/2017 |
| 25 | ul. Vojanova x Horská |  |  | 6a |  | odstranit 1 x zlomenou jabloň (podnět A. Šlaisové z M.P) |  |  | 9/3/2017 |
| DNEŠNÍ KLASICKÝ POKYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Celé město |  |  | 9 19 |  | zastřihnout růže a traviny pohnojit macešky |  | 9/3/2017 |
| 27 |  | ul. K. Čapka |  |  | 15 16 |  | upravit pásy v horní, rekonstruované části – vyhrabat, zkultivovat, dosypat zeminu a dosít (podnět A. Šlaisové z M.P) |  | 9/3/2017 |
| 28 |  | ul. Fráni Šrámka (úsek Raisova – Pod Doubravkou) |  |  | 6c |  | v celé délce odstranit nálety – bezinky apod. (podnět A. Šlaisové z M.P) |  | 9/3/2017 |
| 29 |  | ul. Tyršova nájezd na E55 |  |  | 6c |  | upravit keře a odstranit nálety |  | 16/3/2017 |
| 30 |  | ul. Bílinská 2880 |  |  | 6c |  | odstranit nálety z keře a vyvětvit na starostu (bylo ukázáno technikovi M. P) |  | 16/3/2017 |
| 31 |  | ul. Bílinská u zastávky MHD |  |  | 6a |  | odstranit nálet (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 9/3/2017 |
| 32 |  | ul. Masarykova17998 -1806 ) v celém pásu zeleně |  |  | 6c 6 e 7 |  | - Některé keře na pařez - Jehličnaté keře vyvětvit ,,na starostu“ - Vyřezat nálety - Odstranit plazivý plevel na keřích - Odstranit suchý modřín (práce budou podrobněji popsány na nákresu s fotodokumentací a budou předány technikovi M.P) |  | 23/3/2017 |

KONTROLA ČINNOSTÍ STANOVENÝCH SMLOUVOU A KONTROLA

PŘEDCHOZÍCH POKYNŮ PROVEDENA DNE: 2/3/2017

úklid:

- ul. Duchcovská – O.K

- ul. Zrenjaninská – O.K

- ul. V Břízkách – O. K

- ul. Edisonova – O.K

- ul. Opavská – O.K

- ul. Slovenská – O.K

vady a nedodělky:

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

změna znění zadání (činnost, termín, rozsah) některého předchozího pokynu:

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

poznámka, upozornění:

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨