Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 41/ MAJ/2018

na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

pro akci „Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						00266621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 	Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice	tel. 417510370

ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:					RotaGroup s.r.o.

Jednající/zastoupen:				Ing. Davidem Tunklem, jednatelem společnosti

Sídlo:						Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4

IČ:						27967344

DIČ:						CZ27967344

Bankovní spojení:				211704980/0300

Osoba oprávněná jednat 			Ing. David Tunkl

ve věcech smluvních  :		               e-mail: david.tunkl@rotagroup.cz

ve věcech technických:				Ing. David Tunkl

e-mail:	david.tunkl@rotagroup.cz

Zápis v OR:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 26400

dne 20.listopadu2006

Dodatkem č. 1 se mění článek III. takto:

Článek III. -  Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodu změny předmětu díla o doplňkový inženýrsko – geologický průzkum  6-ti vrtanými sondami do hl. 10 m se mění  celková cena díla následujícím způsobem:

|  | cena v Kč bez DPH | DPH | cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena celkem | 1 148 760,33 | 241 239,67 | 1 390 000,- |
| vícepráce - doplňkový inženýrsko – geologický průzkum 6-ti vrtanými sondami do hl. 10 m | 200 000,- | 42 000,- | 242 000,- |
| Cena díla celkem | 1 348 760,33 | 283 239,67 | 1 632 000,- |

Cena za doplňkový inženýrsko – geologický průzkum bude účtován dle skutečně provedených úkonů a nesmí překročit cenu 200 000,- Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní  zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0223/19 ze dne 18.3.2019.

V Praze   dne 	1.04.2019					   V Teplicích  dne  1.04.2019

...........................................................                                                           ..................................

za zhotovitele:                                                                                                    za objednatele:

Ing. David Tunkl				                                           Zdeňka Popelková

jednatel  společnosti				                                   vedoucí oddělení majetku města

Magistrátu města Teplice