Číslo smlouvy objednatele:	671/ODŽP/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:	07/2016

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Odbor dopravy MgMT

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru DŽP

Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						00266621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy 
a životního prostředí, tel. 417510902

ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:					Rapid Most spol. s r.o.

Jednající/zastoupen:				Ing. Vladimír Plhák

Sídlo:						Maršála Rybalka 1020, Most 434 01

IČ:						25045393

DIČ:						CZ25045393

Bankovní spojení:				2202006784/0600

Osoba oprávněná jednat 			Ing. Vladimír Plhák

ve věcech smluvních i technických:		tel. 603 510 379,  e-mail: plhak@rapidmost.cz

Zápis v OR:	u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 14729

- Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Důvodem posunutí termínu je nutnost rozšíření projektové dokumentace o zajištění nových chodníkových ploch souběžných s komunikací. Tím dochází k nutnosti zajištění územního rozhodnutí na akci a posunutí termínu následovně:

- Kompletní projektová dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu do 15. 06. 2017.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Všechny informace uvedené v dodatku č.1 ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Mostě dne 20.3.2017 	V Teplicích  dne  21.3.2017

...................................... 	......................................

za zhotovitele: 	za objednatele:

Ing. Vladimír Plhák 	Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti Rapid Most s.r.o. 	vedoucí odboru dopravy