Smlouva o dílo č. 632/OD/2018 – Dodatek č. 1

„ Rekonstrukce Lázeňské ul.“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka

tel.417510933, e-mail: matějka@teplice.cz

Zhotovitel: 	                Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

jednající/zastoupen:        Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou

sídlo:			     Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:		                 402 33 308

DIČ:                                 CZ40233308

bankovní spojení:            Česká spořitelna a.s., č.ú. 2563122/0800

e-mail:                              info@vhs.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, jednatel

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Martin Milerski

tel. 725 352 965

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Předmět Dodatku č.1

Na základě požadavku objednatele provede zhotovitel v rámci více prací komunikace a elektro dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

V návaznosti se tak mění článek původní smlouvy o dílo č. III – Cena díla takto :

Cena díla bez DPH dle základní SoD.……………………………...... 5 117 741, 96 Kč

Více práce dle tohoto Dodatku č. 1.……………………………………. 189 665,28 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH………………………………………5 307 407,24 Kč

DPH 21% ……………………………………………………………...1 114 555,52 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH……………………………………….6 421 962,76 Kč

a Článek V. -  Čas plnění takto :

Termín dokončení: max. do 30.8.2019

Závěrečná ustanovení

Článek II. -  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích  dne 17.04.2019	                                                  V Teplicích  dne  29.04.2019

.........................................                                                          ..................................

za zhotovitele:                                                                         za objednatele:

Ing. Pavel Procházka                                                             Bc. Ivana Müllerová

jednatel                                                                        vedoucí odboru dopravy

…………………………..

Vilém Řáha

jednatel

Přílohy :

Cenová nabídka