SMLOUVA  O  DÍLO

č. 156/2017/OŽP

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

- Smluvní strany

- Zhotovitel:

Obchodní název:	3D PROGRAM, s.r.o.

Sídlo:			Objízdná 1911, Otrokovice, 765 02

Zastoupen:		Ing. Jiří Viktorín, ředitel společnosti

IČ:			01965549

DIČ:			CZ01965549

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně v oddíle C, číslo vložky C 79756 (dále jen “zhotovitel”).

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních a technických:	Michal Zapalač, obchodní manažer

+420 602 500 045, zapalac@3dprogram.eu

a

- Objednatel:

Obchodní název: 	Statutární město Teplice

Sídlo:			náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Zastoupen:		Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu

města Teplice

IČ:			00266621

DIČ:			CZ00266621

Telefon:		417510903

Email:			teuschelova@teplice.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních:			Ing. Dagmar Teuschelová, tel.:417510903

Ve věcech technických:		Jarmila Jurčíková, tel.: 417510918

Ve věcech plnění a převzetí díla:	Jarmila Jurčíková, tel.: 417510918

- Předmět díla

- Předmětem díla dle této smlouvy je dodávka, montáž a instalace herních prvků 3D PROGRAM včetně realizace okolních dopadových ploch dle nabídky zhotovitele č. 068/2017 ze dne 21. 2. 2017 (viz příloha č. 1) v Janáčkových sadech v Teplicích.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil řádně s podmínkami provádění díla a s veškerými potřebnými podklady pro provedení díla dle této smlouvy a že je zhotovitel schopen na tomto základě realizovat bezvadné dílo.

- Plnění

- Obě strany se dohodly, že dílo bude realizováno v následujících lhůtách:

Termín zahájení : 10. 4. 2017

Termín ukončení všech prací: 15. 6. 2017

- Místo plnění: Janáčkovy sady v Teplicích na pozemku p.č. 2121/1 k.ú. Teplice

- Dílo je dodáno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření zástupci.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla  v případě, že vykazuje vady a nedodělky bránící v řádném a bezpečném užívání díla. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést  důvody, proč dílo nepřebírá a současně označit vady, které dílo vykazuje v době sepisu protokolu.

- Objednatel převezme dílo po provedení vstupní odborné technické kontroly, kterou provede nezávislá certifikovaná osoba a ověří bezpečný provoz dětského hřiště. Tato kontrola není součástí dodávky od zhotovitele.

- Cena díla

- Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla s DPH:  323 065,16 Kč včetně DPH

Tato cena je cenou pevnou, konečnou a nejvýše přípustnou.

- Cenu lze měnit pouze v případě, kdy bude zadavatel v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů stav, kdy je potřeba provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny (vícepráce, méněpráce).

- O změně ceny je zapotřebí uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Bez uzavření takového dodatku nemá zhotovitel právo na náhradu ceny  víceprací.

- Základní vztahy objednatele a zhotovitele

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 10. 4. 2017, a to ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění prací.

- Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nenacházejí žádná vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu; uvedenou skutečnost potvrdí objednatel v zápisu o předání staveniště.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že po dobu realizace není objednatel schopen zajistit omezení pohybu třetích osob v okolí herní plochy a zamezení jejich vniku na místo instalace. Zhotovitel je proto povinen učinit sám na své náklady a odpovědnost potřebná opatření v tomto směru k předejití možných škod na majetku a zdraví třetích osob.

- Objednatel umožní zhotoviteli příjezd nákladním vozidlem k místu instalace.

- Zhotovitel staveniště vyklidí do 1 dne od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění díla. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

- Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů 
a organizací. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků 
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.

- Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.

- Záruka za dílo

- Záruční doba činí 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Podmínkou záruky je respektování pokynů pro provoz a používání EPDM-TOP dopadové plochy (viz příloha č. 2) a údržby a kontroly herních prvků dle montážních listů (viz příloha č. 6). Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí nebo vandalizmem.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

- Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou 
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 14 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude  v závislosti na klimatických podmínkách možné.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 5 dní od obdržení reklamačního dopisu.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případe povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou.

- Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.

- Platební a fakturační podmínky

- Faktura bude vystavena do 3 dnů po protokolárním převzetí a předání díla. Splatnost konečné faktury je stanovena na 14 dní ode dne doručení faktury. Součástí faktury bude oběma stranami podepsaný předávací protokol a soupis skutečně provedených prací a dodávek.

- Podmínkou úhrady faktury objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.

- V případě, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

- Majetkové sankce

- Pokud zhotovitel nepředá řádně dílo v termínu sjednaném dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každou vadu a den prodlení.

- Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

- Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.

- Nastanou-li  u některé ze stran  skutečnosti bránící řádnému plnění  této  smlouvy  je  povinna  to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

- Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. Zhotovitel  je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na  jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že celé dílo se stává majetkem Objednatele po jeho protokolárním předání.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad.  Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

- Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tato smlouva je smlouvou veřejnou a zhotovitel bere na vědomí, že bude zveřejněna v souladu s obecně závaznými předpisy.

V Teplicích, dne  28. 3. 2017					V Teplicích, dne 28. 3. 2017

Za zhotovitele:                          				Za objednatele:

Ing. Jiří Viktorín                                                                            Ing. Dagmar Teuschelová

ředitel společnosti						vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy:  	č.1 – cenová nabídka č. 068/2017 ze dne 21. 2. 2017

č.2 - pokyny pro provoz a používání EPDM-TOP

č.3 – certifikát EN1177 – dopadová plocha EPDM-TOP

č.4 – certifikát EN1176 – herní prvky

č.5 – technické listy výrobků 3D

č.6 – montážní listy výrobků 3D (návod k použití, údržba, kontrola)