Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednavatele:      674/OD/2018                                                č. zhotovitele: 3218690115

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo:		              	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              	002 66 621

DIČ:			  	CZ002 66 621

bankovní spojení:                   KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací, tel. 417510725

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,

tel.417510933, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:			 ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.

jednající/zastoupen:		 Ing. Vítězslav Chmelík – jednatel

Ing. Petr Formánek - jednatel

sídlo:				 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ:				 257 51 018

DIČ:				 CZ:257 51 018

bankovní spojení:

e-mail:				 tender.ec@eltodo.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Formánek - jednatel

ve věcech technických a předání díla:  David Duchoslav, technik zakázky

zápis v OR (nebo ŽR) : Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 66926

Dodatkem č. 1 se mění článek III. takto:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                         2.313.191,38 Kč

Celková cena víceprací           				               562.558,76 Kč

Celková cena bez DPH                                                             2.875.750,14 Kč

DPH 21%                                                                                      603.907,53 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        3.479.657,67 Kč

Dodatkem č. 1 se mění článek V. odst. 1. takto:

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací:  11/2018,  v případě nevhodných klimatických podmínek budou práce zahájeny v roce 2019

Dokončení prací: max. do 11 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0440/19 ze dne 29.5.2019.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Praze dne 14.6.2019                                                               V Teplicích  dne  14.6.2019

...........................................................                                         ...................................................

za zhotovitele:                                                                               za objednatele:

Ing. Petr Formánek, Ing. Vítězslav Chmelík 			   Bc. Ivana Müllerová

jednatelé							 vedoucí  odboru dopravy