Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany

EC Consulting, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 11580

se sídlem Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 27963306, DIČ: CZ27963306

číslo bankovního účtu: 210283774/0300

zastoupený Mgr. Janem Podhráským, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Statutární město Teplice

se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 00266621, DIČ: CZ002666621

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Markem Fujdiakem, tajemníkem MgMT,

zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „Objednavatel“)

uzavřeli dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro Objednatele dílo spočívající ve:

  - Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zajištění energetických úspor budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 2970“ vč. zajištění povinných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), specifického cíle 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, v rámci 39. výzvy OPŽP.

  - Zpracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

- Zaměření stávajícího stavu

- Řešení zateplení vnějšího obvodového pláště a výměny výplní otvorů

- Architektonické vyřešení barevnosti fasád a výplní otvorů

- Výkaz výměr (slepý položkový rozpočet) prováděných prací

- Položkový rozpočet prováděných prací

Součástí této aktivity je i výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení a zajištění stavebního povolení.

  - Zpracování energetického posudku dle závazného vzoru Státního fondu životního prostředí (SFŽP) vč. energetického štítku obálky budovy a ekonomického posouzení doporučovaných variant.

(dále jen „dílo“)

tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh a dodatků. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě a zavazuje se za podmínek stanovených v této smlouvě dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit cenu stanovenou touto smlouvou.

II.

Čas a způsob plnění

- Termín plnění dle čl. I., odst. 1, bodu 1.1 bude stanoven v souladu se záměrem předložit žádost o dotaci do 39. výzvy specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, OPŽP.

- Dílo dle čl. I., odst. 1, bodu 1.2 bude vyhotoveno a protokolárně předáno objednateli nejpozději do 30.9.2016 Stavební povolení bude k tomuto datu zahájeno podáním žádosti o stavební povolení.

- Dílo dle čl. I., odst. 1, bodu 1.3 bude vyhotoveno a protokolárně předáno objednateli nejpozději do 30.9.2016.

- Objednavatel se zavazuje bez zbytečného prodlení poskytovat Zhotoviteli potřebné informace o projektovém záměru.

- V případě, že budou podklady nutné pro zhotovení díla dodány se zpožděním, prodlužuje se zhotovení díla o počet pracovních dnů, o které bylo dodání podkladů opožděno.

- Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla tak, že na písemnou žádost Objednatele Zhotoviteli se Zhotovitel zavazuje do 3 pracovních dní poskytnout dílo k nahlédnutí.

III.

Cena, způsob úhrady a předání díla

- Výše ceny je konečná a je sjednána včetně nákladů, které při zhotovení díla vzniknou.

- Cena za předmětné dílo specifikované v čl. I., odst. 1, bodu 1.1 se dělí na cenu pevnou a cenu bonusovou. Cena pevná činí 49.000,- Kč bez DPH, tj. 59.290,- Kč vč. 21% DPH. Cena bonusová, neboli výše návazné odměny zpracovateli žádosti (zhotoviteli) činí 310.000,- Kč bez DPH z výše poskytnuté dotace.

- Cena za předmětné dílo specifikované v čl. I., odst. 1, bodu 1.2 činí 615.000,- Kč bez DPH, tj. 744.150,- Kč vč. 21% DPH.

- Cena za předmětné dílo specifikované v čl. I., odst. 1, bodu 1.3 činí 56.000,- Kč bez DPH, tj. 67.760,- Kč vč. 21% DPH.

- Objednavatel je povinen uhradit fakturu za provedení díla, po předání díla a v termínu splatnosti, který bude uveden na faktuře. Termín splatnosti faktur je stanoven na 21 dnů.

- Nárok na úhradu pevné části ceny specifikované v odst. 2 tohoto článku vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání díla.

- Nárok na úhradu bonusové části ceny specifikované v odst. 2 tohoto článku vzniká zhotoviteli dnem oznámení poskytovatele o přiznání dotace na základě zpracované žádosti dle čl. I, odst. 1, bodu 1.1.

- Nárok na úhradu ceny specifikované v odst. 3 a 4 tohoto článku vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání díla.

- Jednotlivé části díla lze fakturovat samostatně.

IV.

Povinnosti smluvních stran

- Objednavatel i zhotovitel se zavazují účinně spolupůsobit při plnění předmětu smlouvy, poskytovat si potřebné informace a dodržovat pravidla hospodářské soutěže.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kvalitně a včas, odpovídá za jeho kompletnost, formální správnost a právní nezávadnost.

- Zhotovitel nebude poskytovat bez předchozího souhlasu objednavatele žádné informace o objednavateli třetí osobě.

- Objednavatel se zavazuje zaplatit ve lhůtě sjednanou cenu.

- V případě prodlení zhotovitele se zpracováním a předáním díla nebo části díla v termínu podle čl. II této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

- Ustanovení čl. IV., odst. 5, se použije pouze v případě, kdy k dodržení termínu prokazatelně nebránila třetí osoba. V tomto případě však musí zhotovitel na tuto skutečnost upozornit bezodkladně objednatele.

- V ceně díla budou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné a digitální formě. Dílo v listinné podobě bude předáno zástupci objednatele ve 2 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení bude předáno Řídícímu orgánu příslušného operačního programu.

- Není-li stanoveno jinak, je akt podání žádosti o dotaci odpovědností objednatele.

- V případě, že zhotovitelem vyhotovená a předaná žádost o dotaci dle této smlouvy není podána řádně a včas u poskytovatele dotace z  důvodu na straně objednavatele, vzniká zhotoviteli právo na navýšení ceny za zpracování žádosti o dotaci o 0,5% z výše dotace uvedené v projektové žádosti.

- Zhotovitel je oprávněn poskytovat obdobné služby jiným subjektům. Tato smlouva nestanoví výlučnost na poskytování díla a služeb vůči objednavateli.

- V případě, že poskytovatel dotace oznámí objednavateli, že byla přiznána dotace na základě zpracovaného díla, je objednavatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zhotoviteli. V případě, že příjemcem dotace je jiná osoba, než objednavatel, je objednavatel povinen zajistit dostatečnou součinnost příjemce dotace.

- Objednavatel tímto udílí zhotoviteli oprávnění jednat jeho jménem u poskytovatele/ poskytovatelů dotací v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy.

V.

Odstoupení od smlouvy

- Objednavatel má právo od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy nebo ze zákona nebo i po porušení povinnosti dle této smlouvy nebo zákona nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoli během provádění díla. V tom případě je jeho povinností uhradit veškeré, do doby odstoupení prokazatelně zhotovitelem vynaložené náklady. Zhotovitel předá v případě odstoupení objednateli část díla, kterou do doby odstoupení provedl. Objednatel oznámí odstoupení zhotoviteli písemnou formou, a to má okamžitou účinnost v den doručení zhotoviteli.

VI.

Autorská práva

- Zhotovitel touto smlouvou uděluje Objednateli souhlas s užitím díla jako autorského díla a jeho částí bez jakýchkoliv nároků na úhrady finančních prostředků nad rámec dohodnuté a uhrazené ceny díla.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny, doplňky a dodatky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí být podepsány oběma smluvními stranami.

- Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci předmětu plnění.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

- Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

- Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři stejnopisy, zhotovitel jeden stejnopis.

- Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0516/16 ze dne 1.7.2016

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 29.8.2016				V Praze dne 15.8.2016

................................................................           ....................................................................
za objednavatele                                   		za zhotovitele

Ing. Marek Fujdiak	 				Mgr. Jan Podhráský

tajemník Magistrátu města Teplice			předseda představenstva

- Návrh příkazní smlouvy

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

mezi

Statutárním městem Teplice

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 00266621, DIČ: CZ002666621

Zastoupené ve věcech smluvních: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „příkazce“)

na straně jedné

a

EC Consulting, a.s.

Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 11580

Se sídlem Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 27963306, DIČ: CZ27963306

Číslo bankovního účtu: 210283774/0300

Zastoupená: Mgr. Janem Podhráským, předsedou představenstva

(dále jen „příkazník”)

na straně druhé

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Předmětem této příkazní smlouvy (dále jen „smlouva“) je výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby „Zajištění energetických úspor budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 2970“.

Dodavatel bude v rámci autorského dozoru vyvíjet následující činnosti:

- Bude se účastnit kontrolních dnů stavby.

- V případě nejasných částí PD bude bezprostředně komunikovat s technickým dozorem a generálním dodavatelem stavby.

- Bude posuzovat alternativní technická řešení navržená technickým dozorem a generálním dodavatelem stavby. V rámci posuzování změn bude tyto změny zapracovávat do aktuální podoby PD, včetně všech následných dopadů změn.

- Bude vést dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a kontrol, v opodstatněných případech s osobní účastí.

1.2

Příkazce se zavazuje za činnost uvedenou v článku I., odst. 1.1 této smlouvy uhradit příkazníkovi odměnu sjednanou podle článku IV., odst. 4.1 této smlouvy.

II. 
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1

Příkazník je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu příkazce, dle platných ustanovení zákona.

2.2

Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování příkazcem.

2.3

Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

2.4

Příkazník je oprávněn, poté co o této skutečnosti písemně informuje příkazce, uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které nemůže příkazník zajistit ze svých zdrojů a je-li to nutné např. k vypracování podpůrných nezávislých posudků a vyhodnocení. K těmto činnostem je příkazník oprávněn udělit třetím osobám plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem příkazníka, a to na základě zmocnění příkazníka podle článku III., odst. 3.4 této smlouvy. Za taková plnění třetích osob nese odpovědnost vůči příkazci příkazník.

2.5

Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy příkazce, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této smlouvy.

2.6

Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně této smlouvy, ve lhůtě 7 dnů, je příkazník oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu ustanovení § 2440 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2440 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, a dále že příkazníkovi náleží v tomto případě částka, dosud účelně a nezbytně vynaložená pro potřeby příkazce.

2.7

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou příkazníkem považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 2985 občanského zákoníku.

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE

3.1

Příkazce je povinen na základě žádosti příkazníka předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění této smlouvy.

3.2

Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu této smlouvy nezbytnou další součinnost, včetně zajištění součinnosti dalších osob na projektu specifikovaném v článku I., odst. 1.1 zúčastněných, zejména pak zajištění součinnosti energetického auditora a projektanta.

3.3

Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odměnu, výše odměny viz článek IV. této smlouvy.

3.4

Touto smlouvou uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc k provádění úkonů specifikovaných v článku I. této smlouvy.

IV. 
ÚHRADA

4.1

Za plnění části zakázky specifikované v článku I., odst. 1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši 110 000,- Kč.

4.2

Odměna příkazníka podle článku IV, odst. 4.1 této smlouvy neobsahuje DPH, které bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.

4.3

Odměna příkazníka podle článku IV, odst. 4.1 této smlouvy zahrnuje rovněž veškeré vynaložené náklady příkazníka a zahrnuje i náklady na cestovné. Tato cena neobsahuje speciální znalecké posudky, které si vyžádá příkazce. Uvedené náklady hradí v plném rozsahu příkazce, na základě dokladů předložených příkazníkem, po podání žádosti.

4.4

Smluvní strany se dohodly, že fakturace dle článku I., odst. 1.1 této smlouvy bude provedena po ukončení stavebních prací, resp. po dni předání stavby.

4.5

Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem do 21 dnů po jejich obdržení příkazcem. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, kdy příkazce předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu příkazce.

V. 
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy.

5.2

Tento smluvní vztah může před uplynutím doby uvedené v článku V., odst. 5.1 této smlouvy, být ukončen:

- oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost této smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;

- písemnou výpovědí při podstatném a opakovaném porušení závazků touto smlouvou přijatých tj. porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně upozorněna.

5.3

Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5.4

Závazek příkazníka uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek příkazce hradit příkazníkovi sjednané odměny zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato smlouva stanoví jinak.

VI. 
SANKCE

6.1

V případě, že příkazník zvlášť hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % uhrazené ceny včetně DPH.

6.2

V případě, že bude smlouva vypovězena příkazcem, je příkazník povinen dokončit všechny předem dohodnuté úkony.

6.3

Pro případ nesplnění úhrady faktury ve lhůtě splatnosti je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení dle obecně závazných předpisů.

VII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2

Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.

7.3

Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností příkazníka sjednaných v této smlouvě.

7.4

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

7.5

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

7.6

Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. ………… ze dne ……………

V Teplicích dne ................				V Praze dne ................

................................................................           	.................................................................

za příkazce		                               		za příkazníka

Zdeňka Popelková					Mgr. Jan Podhráský

vedoucí oddělení majetku města			předseda představenstva

- Reference

Vybrané reference společnosti EC CONSULTING a.s.: Zpracování žádostí o dotaci a implementace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

| Název projektu: | Sanace odkaliště ÚVR Mníšek pod Brdy |
| --- | --- |
| Objednavatel: | ENVIGEO s.r.o. |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 69 960 990,- Kč |
| Výše získané dotace: | 46 877 134,- Kč |
| Termín zpracování: | X. až XII. 2013 |

| Název projektu: | AR dobývacího prostoru Hodonín |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Obec Mikulčice |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 60 471 603,- Kč |
| Výše získané dotace: | 54 424 443,- Kč |
| Termín zpracování: | X. až XII. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor Základní školy Maršovská |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Teplice |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 43 570 127,- Kč |
| Výše získané dotace: | 17 573 116,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. až VII. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor Základní školy Verdunská |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Teplice |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 42 810 819,- Kč |
| Výše získané dotace: | 16 103 385,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. až VII. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor Základní školy Buzulucká |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Teplice |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 48 008 497,- Kč |
| Výše získané dotace: | 22 541 457,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. až VII. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor objektu Zdravotního střediska Sedlec - Prčice |
| --- | --- |
| Název objednatele: | Město Sedlec - Prčice |
| Služby zajišťované dodavatelem: | Kompletní přípravné práce vč. zpracování žádosti o dotaci a zajištění povinných příloh, zpracování energetického auditu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celk. investiční náklady: | 3 632 126,- Kč vč. DPH |
| Výše dotace: | 2 715 993,- Kč vč. DPH |
| Termín plnění: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor budovy Obecního úřadu Střelské Hoštice |
| --- | --- |
| Název objednatele: | Obec Střelské Hoštice |
| Služby zajišťované dodavatelem: | Kompletní přípravné práce vč. zpracování žádosti o dotaci a zajištění povinných příloh, zpracování energetického auditu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celk. investiční náklady: | 2 321 703,- Kč vč. DPH |
| Výše dotace: | 1 062 720,- Kč vč. DPH |
| Termín plnění: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor Hl. budovy VURV |
| --- | --- |
| Název objednatele: | Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. |
| Služby zajišťované dodavatelem: | Kompletní přípravné práce vč. zpracování žádosti o dotaci a zajištění povinných příloh, zpracování energetického auditu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celk. investiční náklady: | 22 158 037,- Kč |
| Výše dotace: | 13 594 382,- Kč |
| Termín plnění: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor MěÚ Žirovnice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Žirovnice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh vč. energetického auditu, kompletní zajištění přípravné fáze projektu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celkové náklady: | 7 046 770,- Kč |
| Výše dotace: | 3 526 053,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor MŠ Syrovice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Obec Syrovice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh vč. energetického auditu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celkové náklady: | 5 255 596,- Kč |
| Výše dotace: | 2 074 187,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zateplení pavilonu A1 - Vejvanovského 1610/1, Praha 11 |
| --- | --- |
| Objednavatel: | MČ Praha 11 |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci vč. povinných příloh a energetického auditu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celkové náklady: | 4 105 283,- Kč |
| Výše dotace: | 3 206 000,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor DDM Alfa, Pardubice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Statutární město Pardubice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci vč. povinných příloh a energetického auditu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celkové náklady: | 15 832 153,- Kč |
| Výše dotace: | 6 360 886,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor MČ Erno Košťála, Pardubice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Statutární město Pardubice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci vč. povinných příloh a energetického auditu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, 50. výzva |
| Celkové náklady: | 11 330 230,- Kč |
| Výše dotace: | 5 946 931,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. 2013 až IX. 2013 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor PGI VURV |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh vč. energetického auditu, zajištění dotačního managementu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 5 856 863,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor ZŠ Žirovnice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Žirovnice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh vč. energetického auditu, kompletní zajištění přípravné fáze projektu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 12 501 536,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor ZS Luka nad Jihlavou |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Městys Luka nad Jihlavou |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh vč. energetického auditu, koordinace přípravné fáze, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 3 434 305,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor objektu obecního úřadu a kulturního domu, Bdeněves č.p. 49 |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Obec Bdeněves |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh, zajištění dotačního managementu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 3 018 680,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor budovy II. stupně a tělocvičny ZŠ Volenice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Obec Volenice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 10 999 561,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |
| Název projektu: | Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Bystřice - Stará budova |
| Objednavatel: | Město Bystřice u Benešova |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh vč. energetického auditu, kompletní zajištění přípravné fáze projektu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 8 310 457,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Statutární město Přerov |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh vč. energetického auditu, kompletní zajištění přípravné fáze projektu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 23 032 541,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Statutární město Přerov |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1, 35. výzva |
| Celkové náklady: | 28 415 717,- Kč |
| Termín zpracování: | I. 2012 až II. 2012 |

| Název projektu: | Výstavba sběrného dvora Drásov |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Městys Drásov |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí (oblast podpory 4.1) |
| Výše dotace: | 3 100 000,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. – VII. 2011 (27. výzva) |

| Název projektu: | Sběrný dvůr Kačice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Obec Kačice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci, zpracování a kompletace povinných příloh, zajištění dotačního managementu |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí (oblast podpory 4.1) |
| Výše dotace: | 5 480 000,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. – IX. 2012 (40. výzva) |

| Název projektu: | Výstavba kompostárny a sběrného dvora v obci Mutěnice |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Obec Mutěnice |
| Rozsah služeb: | Zpracování žádosti o dotaci vč. vybraných příloh – zejm. analýza odpadů, kompletace povinných příloh |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí (oblast podpory 4.1) |
| Výše dotace: | 14 600 000,- Kč |
| Termín zpracování: | VI. – VII. 2010 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor Základní školy Koperníkova 2592 |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Teplice |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem operačního programu a SFŽP, zpracování studie proveditelnosti a projektové žádosti, kompletace povinných příloh |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 48 177 268,- Kč |
| Výše získané dotace: | 15 646 501,- Kč |
| Termín zpracování: | V. 2009 až II. 2010 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor Základní školy Edisonova 1732 |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Teplice |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování studie proveditelnosti a žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 49 238 629,- Kč |
| Výše získané dotace: | 11 745 764,- Kč |
| Termín zpracování: | V. 2009 až II. 2010 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor Základní školy Plynárenská 2593 |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Teplice |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem OPŽP, zpracování studie proveditelnosti a projektové žádosti, kompletace povinných příloh, dotační management |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 51 961 094,- Kč |
| Výše získané dotace: | 10 608 751,- Kč |
| Termín zpracování: | V. 2009 až II. 2010 |

| Název projektu: | Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25 |
| --- | --- |
| Objednavatel: | Město Karlovy Vary |
| Rozsah služeb: | Jednání s řídícím orgánem operačního programu a SFŽP, zpracování studie proveditelnosti a projektové žádosti, kompletace povinných příloh |
| Dotační titul: | Operační program Životní prostředí |
| Celkové náklady: | 50 570 863,- Kč |
| Výše získané dotace: | 19 318 744,- Kč |
| Termín zpracování: | V. 2009 až II. 2010 |