Statutární město Teplice

náměstí Svobody2 TEPLICE PSČ 415 95

zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice

POKYN K REALIZACI PRACÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č. 297/ODŽP/2016

"ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE: 01/06/2016 – 31/12/2018"

| ČÍSLO POKYNU: 8/2017/Pi |  |  |  | DATUM ZADÁNÍ: 9/3/2017 | ZADALA: V. Pillerová |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | MÍSTO | KÓD |  | PODROBNÝ POPIS ZADÁVANÉ ČINNOSTI | TERMÍN |  |
| 1 | ul. Písečná |  | 6a | Odstranit 1 x podlimitní dřevinu do 80cm (bylo ukázáno technikovi na místě) |  | 31/3/2017 |
| 2 | ul. Na konečné |  | 6c | Vyvětvit zerav na ,, starostu“ (bylo ukázáno technikovi na místě) |  | 23/3/2017 |
| 3 | ul. Závětří |  | 6c | Ořezat keře cca 10 m2 (bylo ukázáno technikovi na místě) |  | 23/3/2017 |
| 4 | ul. Trnovanská naproti 1321 (u parkoviště) |  | 6c | Upravit keře na pařez (bylo ukázáno technikovi na místě) |  | 30/3/2017 |
| 5 | u muzea (za výstavní síní) |  | 6c | - Odstranit nevzhledný keř - Vyvětvit zerav (bylo ukázáno technikovi na místě) |  | 23/3/2017 |
| 6 | ul. Liberecká 2170 |  | 12 | vysadit 70 ks dřišťál |  | 15/4/2017 |
| 7 | ul. Pod Doubravkou |  | 6 c | Odstranit nevzhledný keř |  | 15/4/2017 |
| 8 | ul. Americká 2221 |  | 6a | Odstranit podlimitní lípu do 80 cm |  | 31/3/2017 |
| 9 | ul. Francouzská |  | 12 | vysadit 1 x hloh červený |  | 15/4/2017 |
| 10 | park Letná |  | 12 | vysadit 1 x bříza bělokorá |  | 15/4/2017 |
| 11 | Heleny Malířové |  | 6a | pokácet 6 x podlimitní dřevinu (bylo ukázáno technikovi na místě) |  | 31/3/2017 |
| 12 | zeď Zámecká zahrada |  | 12 | - vysadit 130 ks Hedera (břečťan) - vysadit 40 ks Parthenocissus tricuspidata (přísavník trojlaločný) - vysadit 30 ks Campsis (křivouš) - Vysadit 100 ks Hydrangea petiolaris (hortenzie řapíkatá) |  | 11/5/2017 |
| 13 | Anger (zahrádkářská kolonie č.3) |  | 6a | pokácet 9 x topol s obvodem nad 160 cm |  | 15/4/2017 |

Statutární město Teplice

náměstí Svobody2 TEPLICE PSČ 415 95

zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice

POKYN K REALIZACI PRACÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č. 297/ODŽP/2016

"ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE: 01/06/2016 – 31/12/2018"

| ČÍSLO POKYNU: 9/2017/Pi |  |  | DATUM ZADÁNÍ: 16/3/2017 | ZADALA: V. Pillerová |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | MÍSTO | KÓD | PODROBNÝ POPIS ZADÁVANÉ ČINNOSTI | TERMÍN |  |
| ŘEZY NA DŘEVINÁCH PO TEPLICÍCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Raisova x Fr. Šrámka | 6 | provést 2 x redukční řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 2 | Modlanská | 6 | provést 1 x redukční řez (do 20m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 3 | Lužická | 6 | provést 1 x redukční řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 4 | Buzulucká 307 | 6d | ořez dřeviny zasahující do fasády |  | 20/4/2017 |
| 5 | Karolíny Světlé | 6 | provést redukční řez u všech lip v aleji (počet dřevin bude upřesněn po provedení prací technikem), (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 6 | Mš Hlávkova | 6 | Ořezat okolo VO(počet dřevin bude upřesněn po provedení prací technikem), (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 7 | Dubská | 6 | provést redukční řez u všech lip v aleji (počet dřevin bude upřesněn po provedení prací technikem), (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 8 | park U Červeného kostela | 6 | - 19 x redukční řez - 5 x lokální redukce - 16 x hlavový řez - keře budou ořezány dle projektu (projekt se zákresem dřevin k ošetření bude předán technikovi M.P) |  | 20/4/2017 |
| 9 | park u ZŠ Metelkova | 6 | 2 x prosvětlovací řez u Forshynie |  | 20/4/2017 |
| 10 | Křičkova 1469 | 6 | 1 x redukční řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 11 | J. V. Sládká | 6 | 1 x stabilizační řez u jírovce(do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 12 | alej Letná | 6 | - 4 x bezpečnostní řez (do 15m výšky) - 26 x zdravotní řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 13 | Jaselská 316 | 6 | 1 x zdravotní řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 14 | Americká 2221 | 6 | 1 x redukční řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 15 | U Hrádku | 6 | 1 x zdravotní řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 16 | Jasanová x Osiková | 6 | 1 x redukční řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 17 | Kollárova | 6 | provést výchovný řez u všech javorů (počet dřevin bude upřesněn po provedení prací technikem), (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 18 | Fibichova x U Červeného kostela | 6 | 1 x redukční řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 19 | Rohová 180 | 6 | 1 x redukční řez (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 20 | K. Čapka | 6 | provést hlavový řez u všech lip (počet dřevin bude upřesněn po provedení prací technikem), (do 15m výšky) |  | 20/4/2017 |
| 21 | V Závětří 1668 | 6d | ořez dřeviny zasahující do fasády |  | 20/4/2017 |
| 22 | Školní | 6d | ořez dřeviny zasahující do fasády |  | 20/4/2017 |
| DNEŠNÍ KLASICKÝ POKYN |  |  |  |  |  |
| 23 | U Červeného kostela | 18, 6c, 7 | - Odstranit betonový květník - Odstranit keř a vyfrézovat (na místě bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 23/3/2017 |
| 24 | Palackého 2887 | 6c | ořezat keře (na místě bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 23/3/2017 |
| 25 | Na Letné – Zš Prosetice | 6 | Odstranit havarijní jírovec (s obvodem nad 160 cm) |  | 31/3/2017 |
| 26 | Fučíkovo stezka | 6 | Odstranit 5 x smrk pichlavý (s obvodem do 160 cm) |  | 31/3/2017 |
| 27 | Zrenjaninská 351 | 6 | Odstranit 1 x podlimitní švestku (s obvodem do 80 cm) |  | 31/3/2017 |
| 28 | Alejní | 6c | Ořezat keř na pařez (na místě bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 23/3/2017 |
| 29 | Slovenská | 12 | Vysadit 1 x sakuru |  | 15/4/2017 |

Statutární město Teplice

náměstí Svobody2 TEPLICE PSČ 415 95

zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice

POKYN K REALIZACI PRACÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č. 297/ODŽP/2016

"ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE: 01/06/2016 – 31/12/2018"

| ČÍSLO POKYNU: 10/2017/Pi |  |  | DATUM ZADÁNÍ: 23/3/2017 | ZADALA: V. Pillerová |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | MÍSTO | KÓD | PODROBNÝ POPIS ZADÁVANÉ ČINNOSTI | TERMÍN |  |
| 1 | Fr. Šrámka 2586 | 6c | Ořezat keře zasahující do chodníku a parkoviště (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 2 | K. Aksamita | 6a | Odstranit třešeň (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 3 | J. Koziny 1450 - 1451 | 6d | Ořezat větve zasahující do domu (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 20/4/2017 |
| 4 | Nedbalova 1844 | 6c, 6b | Ořezat keř Ořezat dřeviny na podchodnou výšku (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 5 | Libušinka (u parkoviště bývala MŠ) | 6b | Ořezat suché větve (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 6 | Libušinka (za bývala MŠ) | 6c | Ořezat keře na pařez (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 7 | Palackého 2887 | 6c | Ořezat magnolii (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 8 | U Schodů (za garážemi) | 6c | Ořezat keře na pařez (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 9 | Zámecká zahrada (u opiček) | 6c | Ořezat keř na pařez (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 13/4/2017 |
| 10 | Nákladní | 6a | Odstranit havarijní dřevinu (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 31/3/2017 |
| 11 | Doubravická dět. hřiště | 6c | Odstranit šípek (bylo ukázáno technikovi M.P) |  | 24/3/2017 |
| 12 | Opavská | 6c | Odstranit keře (bude ukázáno technikovi M.P) |  | 2/4/2017 |
| 13 | Hlávkova | 12 | 1 x Magnolia |  | 27/4/2017 |
| 14 | U Červeného kostela | 12 | 3 x Lípa srdčitá |  | 27/4/2017 |
| 15 | Bílinská | 12 | 40 x dřišťál |  | 27/4/2017 |
| 16 | Divadelní park | 12 | 1 x Lípa obecná |  | 27/4/2017 |

Statutární město Teplice

náměstí Svobody2 TEPLICE PSČ 415 95

zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice

POKYN K REALIZACI PRACÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č. 297/ODŽP/2016

"ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE: 01/06/2016 – 31/12/2018"

| ČÍSLO POKYNU: 11/2017/Pi |  |  | DATUM ZADÁNÍ: 30/3/2017 | ZADALA: V. Pillerová |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | MÍSTO | KÓD | PODROBNÝ POPIS ZADÁVANÉ ČINNOSTI | TERMÍN |
| 1 | Na Spravedlnosti | 6c | Ořezat keř za domem (bylo ukázáno technikovi M.P.) | 6/4/2017 |
| 2 | areál Anger | 7 | vyfrézovat 10 x pařez (byly ukázány technikovi M.P.) | od 5/4/2017 do 7/4/2017 |
|  |  | 6c | odstranit keře u plotu (bylo ukázáno technikovi M.P.) | 4/4/2017 |
| 3 | Dubská – Hornická P26 | 5 | rekultivace modré plochy + úklid SKO – část pod parovodem až dozadu! (přesně dle mapy). Součet výměr modrých = 1 ha Nezapomínat na pravidelný úklid zelené = 0,2 ha | 27/4/2017 |
| 4 | ul. Dvorská | 6b | Odborně ořezat dub bylo ukázáno technikovi M.P. (předem zavolat panu Špalkovi 777 065 644) | 20/4/2017 |
| 5 | ul. Fr. Šrámka 2577 | 6c | Ořezat keř | 6/4/2017 |
| 6 | ul. Opavská | 6b | Ořezat suché větve u lip podél komunikace | 13/4/2017 |
| 7 | ul. Koperníkova „volejbalové hřiště“ | 11 | Chemické ošetření antukového hřiště (den předem zavolat paní Lacinové 607 837 997) | 27/4/2017 |
| 8 | antukové hřiště u Botanické zahrady | 11 | Chemické ošetření antukového hřiště | 27/4/2017 |
| 9 | ul. Bystřanská – pás podél komunikace | 5 | úklid drobného SKO po celé délce svahu | 6/4/2017 |
|  |  |  | rekultivace zeleně podél komunikace o výměře 0,6 ha = ještě trochu prosvětlit v hustších částech a dohrabat | 27/04/2017 |
| 10 | ul. Slovenská 2628 | 6d | ořezat větve zasahující do fasády | 13/4/2017 |
| 11 | Zámecká zahrada | 6a | Odstranit 2 x nadlimitní havarijní dřevinu (bylo ukázáno technikovi M.P) | 13/4/2017 |
| 12 | ul. Lípová | 6c | Odstranit nálety z keřů bylo ukázáno technikovi M.P | 6/4/2017 |
| 13 | Rozárium + keře u pečováteláku Hálkova | 10 | pravidelné pletí v režimu odsouhlaseného harmonogramu pro centrum města. Součet výměr = 250 m2 | pravidelně od 1/4/2017 do 15/11/2017 |