Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 188/OD/2017

na termín zahájení díla

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: 	Jiřím Hodačem, na základě plné moci

sídlo: 		Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 		421 949 20

DIČ: 		CZ421 94 920

bankovní spojení: 	8010-708171913/0300

e-mail: 	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Zuzana Řepková, obchodní zástupce 					tel.: 493 645 527, 724 169 861

e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Dodatkem č. 1 se mění článek V. – Čas plnění a to následovně:

Článek V. -  Čas plnění

- Termín zahájení prací: 1.7.2017

K posunutí termínu zahájení díla na 1.7.2017 dochází na základě jednání konaného dne 26.4.2017 na MgM Teplice na odboru dopravy. Na tomto jednání bylo sděleno, že je nutno s ohledem na koordinaci uzavírek komunikací všech staveb realizovaných na území města Teplice v období 07/2017 až 08/2017 posunout termín zahájení všech koordinovaných staveb na počátek července 2017 a ne ode dne 10.7.2017, jak bylo původně dohodnuto na jednání konaném dne 22.3.2017.

K posunutí termínu zahájení staveb dochází s ohledem na platnost letních a výlukových jízdních řádů městské hromadné trolejbusové a autobusové dopravy a linkové autobusové dopravy. Tyto jízdní řády jsou platné v období  od 1.7.2017 do 3.9.2017.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Teplicích dne 10.05.2017	V Teplicích  dne  11.05.2017

.................................. 	..................................

za zhotovitele:  	za objednatele:

Jiří Hodač 	Bc. Ivana Müllerová

zplnomocněný k jednání 	vedoucí odboru dopravy