DODATEK Č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/MAJ/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

# Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo: 		nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						002 66 621

DIČ:						CZ002 66 621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : 	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417 510 370,

e-mail: popelkova@teplice.cz

ve věcech technických:				Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a						realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 920,

e-mail: maresova@teplice.cz

technický dozor objednatele (TDO):		Daniela Hojdarová, tel. 417 510 922

e-mail: hojdarova@teplice.cz

a

Zhotovitel:				TOPAV-Takáč s.r.o.

Jednající/zastoupen:			Radimem Hajšlem, jednatelem

Sídlo:					Bystřická 266, 417 31 Novosedlice

IČ:					03595153

DIČ:					CZ 03595153

Bankovní spojení:			ČSOB Teplice, č. ú. 267913351/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních :			Radim Hajšl,tel. 601 586 058

e-mail: radim.hajsl@topav.cz

ve věcech technických: 			Jan Prokš

mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz

ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Prokš

mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz

Radim Hajšl

e-mail: radim.hajsl@topav.cz

Zápis v OR (nebo ŽR):			C34925

- Úvodní prohlášení

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Švabinského - Přeložka kompenzátoru parovodu“   (dále v textu je „SOD“).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení, který je uveden ve SOD.

Důvodem vedoucím ke změně termínu dokončení je to, že během realizace stavby bylo zjištěno, že umístění stávajícího potrubí v zemi se liší od projektové dokumentace. Vzhledem k této skutečnosti je potřeba objednat jiné potrubí, čímž dochází ke změně oproti PD. Dodavatel materiálu nemá potrubí požadované stavbou na skladě a musí jej vyrobit na zakázku. Proto není potrubí ze strany dodavatele materiálu k dodání na stavbu ihned, čeká se na jeho výrobu.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení  stavby do 10.7.2017.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Novosedlicích dne:  27.06.2017	  V Teplicích dne  29.06.2017

...........................................................    	...........................................................

za zhotovitele:  	za objednatele:

Radim Hajšl 	Zdeňka Popelková

Jednatel 	vedoucí oddělení  majetku města