DODATEK Č. 2

Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/MAJ/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

# Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo: 		nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						002 66 621

DIČ:						CZ002 66 621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : 	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417 510 370,

e-mail: popelkova@teplice.cz

ve věcech technických:				Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a						realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 920,

e-mail: maresova@teplice.cz

technický dozor objednatele (TDO):		Daniela Hojdarová, tel. 417 510 922

e-mail: hojdarova@teplice.cz

a

Zhotovitel:				TOPAV-Takáč s.r.o.

Jednající/zastoupen:			Radimem Hajšlem, jednatelem

Sídlo:					Bystřická 266, 417 31 Novosedlice

IČ:					03595153

DIČ:					CZ 03595153

Bankovní spojení:			ČSOB Teplice, č. ú. 267913351/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních :			Radim Hajšl,tel. 601 586 058

e-mail: radim.hajsl@topav.cz

ve věcech technických: 			Jan Prokš

mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz

ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Prokš

mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz

Radim Hajšl

e-mail: radim.hajsl@topav.cz

Zápis v OR (nebo ŽR):			C34925

- Úvodní prohlášení

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Švabinského - Přeložka kompenzátoru parovodu“   (dále v textu je „SoD“).

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění  Článek III.  Cena za dílo následujícím způsobem:

Důvodem vedoucím k uplatnění méněprací a víceprací je odlišné umístění stávajícího potrubí oproti projektové dokumentaci.  Položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na uplatnění víceprací v hodnotě 26 406,70 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 26 540,- Kč bez DPH. Výsledná cena provedených prací bude oproti ceně stanovené v SoD ponížena o 133,30 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH 	250.353,78 Kč

DPH (21%)	  52.574,29 Kč

Celková cena včetně DPH 	302.928,07 Kč

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Novosedlicích dne 30. června 2017 	  V Teplicích dne 30. června 2017

...........................................................    	...........................................................

za zhotovitele:  	za objednatele:

Radim Hajšl 	Zdeňka Popelková

jednatel 	vedoucí oddělení majetku města