Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele : 192/OD/2017                                               č. zhotovitele :  841/CA/2017/023

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	               STRABAG a.s.

jednající/zastoupen:       Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová, zmocněnci

sídlo:			   Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ:		               60838744

DIČ:                               CZ60838744

bankovní spojení:          Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100

e-mail:                            jaromir.klein@strabag.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová

ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein

ve věcech realizace a předání díla: František Friš

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací: do 22.7.2017. Prodloužení termínu o 1 týden je z důvodu většího rozsahu výskytu horniny 5 ( skála) než předpokládala projektová dokumentace.

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Dubí  dne 04.07.2017	                                      V Teplicích  dne  10.07.2017

...........................................................                                         ..................................

za zhotovitele:                                                                                  za objednatele:

Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová                         Bc. Ivana Müllerová, vedoucí

zmocněnci                                                                   odboru  dopravy

Smlouvu prověřil : Bc. David Brůžek