Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

----------------------------------------------------------------------------------------

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6. 9. 2021 ( číslo smlouvy 21/A/4) pro zakázku s názvem Rekonstrukce světel, vč. snížení podhledů a úpravy příček v DK.

I.

Smluvní strany

1.

Dům kultury Teplice, p. o.

Mírové náměstí 2950,

415 80, Teplice

IČ: 00081221

DIČ: CZ 00081221

číslo bankovního účtu: 533501/0100

zastoupená ředitelem: Ing. Přemyslem Šobou

technické zastoupení: Ing. Miloslav Fáborský

e-mail:technika@dkteplice.cz

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné,

2.

inveko-stavby s.r.o.

U Dvojhradí 319, 417 03 Dubí

Mobil: 734 731 266

e-mail:jana.dockalova@invekostavby.cz

IČ: 25007114

DIČ: CZ25007114

bankovní spojení: ČSOB 289651479/0300

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jana Dočkalová

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Dočkal

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé.

Na základě dohody obou smluvních stran z důvodu chybně zpracovaného výkazu výměr se upravuje:

Článek IV. Cena díla

Z důvodu změny rozsahu díla v průběhu jeho zhotovování  o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD     						788 996,-  Kč

Celková cena méněprací						-26 092,21 Kč

Celková cena víceprací                                                                     178 876,93 Kč

Cena díla celkem bez DPH						941 780,72 Kč

Výše uvedená cena je konečná a neměnná a z důvodu právní jistoty zhotovitel prohlašuje, že se výslovně vzdává jakýchkoliv případných dalších nároků na peněžité plnění z této smlouvy o dílo nad rámec zaplacení ceny díla dle tohoto dodatku.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2. Tento dodatek je podepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana

obdrží po jednom vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze

změny.

4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0874/21ze dne 19. 11. 2021

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Přílohy:

- položkový rozpočet víceprací a méněprací

- Změnový list

V Teplicích dne 19. listopadu 2021			V Teplicích dne 19. listopadu 2021

.........................................................	……………………………………

Jana Dočkalová                                                                  Ing. Přemysl Šoba

Zhotovitel                                                                                 Objednatel