Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 19/MAJ/2017							č. zhotovitele: 10/2017

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	                            Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,

vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města

Teplice,

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 370

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.: 417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Breston saad s.r.o

jednající/zastoupen: 	Pavel Job

sídlo:	Dušníky 9, 413 01

IČ:	273 20 405

DIČ:	CZ273 20 405

bankovní spojení: 	GE MONETA BANK a.s.

č.ú. 182755737/0600

e-mail:	info@brestonsaad.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Pavel Job

ve věcech technických: Pavel Job

ve věcech realizace a předání díla: Pavel Job

zápis v OR (nebo ŽR) : 	vedeného Krajským soudem  v Ústí n/Labem oddíl C, vložka 24245

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Metelkovo nám. – výměna oken“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Rozsah stavby se mění o  vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	                   515 308,20 Kč

Celková cena víceprací bez DPH                    19 617,41 Kč

Zvýšení oproti původní ceně dle SoD o          19 617,41 Kč

Celková cena bez DPH 	534 925,61 Kč

DPH (21 %) 	112 334,38 Kč

Celková cena včetně DPH                                                              647 259,99 Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Dušníkách dne 24.07.2017		V Teplicích  dne  24.07.2017

...........................................................    		...........................................................

za zhotovitele: 		za objednatele:

Pavel Job                                                                    Zdeňka Popelková

Jednatel společnosti                                                    vedoucí oddělení majetku města