Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 331/OD/2017						č. zhotovitele: 0207 1841

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

jednající/zastoupen: 	Ing.  Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

sídlo: 		Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 		402 33 308

DIČ: 		CZ402 33 308

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., č.ú.:2563122/0800

e-mail: 	info@vhs.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Ing.  Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel						ve věcech technických: 	Ing. Karel Šurý, autorizovaný  inženýr

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Karel Šurý

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací: po nabytí právní moci stavebního povolení

K posunutí termínu zahájení stavby dochází z důvodu, že k vydanému stavebnímu povolení se v zákonné lhůtě odvolal účastník řízení. Stavba nesmí být v souladu s vydaným stavebním povolením zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 28.07.2017                      			 V Teplicích  dne  28.07.2017

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Ing. Pavel Procházka				                  Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti					   vedoucí odboru dopravy