Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 246/OD/2017 	č. zhotovitele:

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 	Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ: 	CZ002 66 621

bankovní spojení:         	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: 	Jiřím Hodačem, na základě plné moci

sídlo: 		Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: 		Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 		421 949 20

DIČ: 		CZ421 94 920

bankovní spojení: 	8787063/0300

e-mail: 	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Zuzana Řepková, obchodní zástupce 					tel.: 493 645 527, 724 169 861

e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 		Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ul. Fr. Hrubína (úsek mezi ul. Máchova a Březinova)“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	870 000,75 Kč

Celková cena méněprací bez DPH 	-38 036,- Kč

Celková cena víceprací bez DPH 	45 009,89 Kč

Navýšení oproti původní ceně dle SoD o	6 973,89 Kč

Celková cena bez DPH 	876 974,64 Kč

DPH (21 %) 	184 164,67 Kč

Celková cena včetně DPH 	1 061 139,31 Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 2.8.2017   		V Teplicích dne 2.8.2017

...........................................................    		...........................................................

za zhotovitele: 		za objednatele:

Jiří Hodač 		Bc. Ivana Müllerová

Zplnomocněný k jednání 		vedoucí odboru dopravy

v.z. Ing. Jana Petranová