Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č.21/MAJ/2016

č. zhot.16SO28/03

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	            	 Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	               EUROMONT GROUP a.s.

jednající/zastoupen:   Ing. Petrem Klímou, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kroupou, členem představenstva

Ing. Františkem Šobrem, členem představenstva

sídlo:		           Prvního pluku 224/20, Praha 8 – Karlín, 186 00

IČ:		           63147165

DIČ:                           CZ63147165

bankovní spojení:      COMMERZBANK, AG

e-mail:                        pavel.bubak@bilfinger.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bubák, ředitel divize strojní a

stavební, tel. 476 765 230

ve věcech technických: Ing. František Matějka, vedoucí

investičních projektů, tel. 722 441 112

ve věcech realizace a předání díla: Ing. František Matějka

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ Odizolování objektu, sanace zdiva 1. PP – MŠ Bohosudovská č.p. 111, Teplice, zpracovaná TL PROJEKT, Vrchlického 735/4,

415 01 Teplice.

Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem č. 2 se mění Článek III.

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	               	   1 250 803,- Kč

DPH (21 %)							    	      262 669,- Kč

Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy 	               1 513 472,- Kč

Vícenáklady z rozpočtové rezervy bez DPH			      122 829,- Kč

DPH rezervy (21 %)	            					        25 794,- Kč

Vícenáklady z rozpočtové rezervy včetně DPH	              	      148 623,- Kč

Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu 	227 423,- Kč

DPH (21%) 	47 759,- Kč

Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu včetně DPH 	275 182,- Kč

Celková cena bez DPH						    1 601 055,- Kč

DPH (21%)								       336 222,- Kč

Celková cena včetně DPH						    1 937 277,- Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0718/16 ze dne 23.9.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Dolním Jiřetíně dne 27.9.2016	                       V Teplicích  dne  27.9.2016

...........................................................                                                  ..................................

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

Ing. Petr Klíma, předseda představenstva              Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města

...............................................................

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva