Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 24/MAJ/2017				č. zhotovitele: 1612017 MP

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,

finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňka  Popelková, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                        ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení     investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	MP stavební firma s.r.o.

jednající/zastoupen: 	Ing. Miloš Pastyřík – jednatel společnosti, tel.:602159961

sídlo: 		Libušina 2498, 415 01 Teplice

IČ: 		254 76 661

DIČ: 		CZ 254 76 661

bankovní spojení: 	ČSOB a.s. 185615625/0300, RB a.s. 1037013133/5500

e-mail: 	mp_stav@volny.cz

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 		Ing. M. Pastyřík 				ve věcech technických: 		Ing. M. Pastyřík

ve věcech realizace a předání díla: Ing. M. Pastyřík

zápis v OR (nebo ŽR) :    Krajský soud v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19 766

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ Oprava zdi u ZUŠ v Chelčického ul. „  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	                         1 173 950,12 Kč

Celková cena víceprací bez DPH                              21 540,-   Kč

Celková cena méněprací                                           27 708,30 Kč

Snížení oproti původní ceně dle SoD o                       6 168,30 Kč

Celková cena bez DPH                                                                  1 167 781,82 Kč

DPH (21 %) 	245 234,18 Kč

Celková cena včetně DPH                                                           1 413 016,-    Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené v dodatku  jsou považovány za veřejné.

V Teplicích  dne 8.9.2017 	                      				V Teplicích  dne 11.09.2017

...................................................                                                     ......................................................

za zhotovitele:                                                                              za objednatele:

Ing. M. Pastyřík                                                                            Zdeňka Popelková

jednatel 		                         		     vedoucí oddělení majetku města