Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 470/OD/2017					č. zhotovitele: 841/CA/2017/074

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	STRABAG a.s.

jednající/zastoupen: 	Alexander  Liga a Bc. David Brůžek, zmocněnci

sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ:	60838744

DIČ:	CZ60838744

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100

e-mail:	jaromir.klein@strabag.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Alexander  Liga a Bc. David Brůžek

e-mail: alexander.liga@strabag.com tel.: 602 452 418

david.bruzek@strabag.com          606 766 783

ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein

ve věcech realizace a předání díla: František Friš

zápis v OR (nebo ŽR) : 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ul. Opavská - rekonstrukce komunikace včetně VO – I. etapa“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen

„dílo“).

Článek III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH                          7 103 547,92 Kč

Celková cena víceprací                                        3 190 255,61 Kč

Celková cena méněprací                                      4 116 246,22 Kč

Snížení oproti původní ceně dle SoD                     925 990,61 Kč

Celková cena bez DPH                                       6 177 557,31 Kč

DPH 21 %                                                           1 297 287,04 Kč

_____________________________________________________

Cena díla celkem vč. DPH                                7 474 844,35  Kč

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0477/17  ze dne  30.06.2017

- Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Dubí  dne 27.09.2017                                        V Teplicích dne 29.09.2017

...........................................................                                         ..................................

za zhotovitele:                                                                    za objednatele:

Alexander Liga a Bc. David Brůžek				     Bc. Ivana Müllerová

zmocněnci						  vedoucí odboru dopravy