Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

„Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“

Číslo smlouvy objednatele: 496/OD/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 46/2017

Uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Odbor dopravy  MgMT

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						00266621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
tel. 417510902

ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:					sinpps s. r.o.

Jednající/zastoupen:				Ing. Janem Božovským,  jednatelem

Sídlo:						Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4

IČ:						62584332

DIČ:						CZ62584332

Bankovní spojení:				85147369/0800

Osoba oprávněná jednat 			Ing. Jan Božovský

ve věcech smluvních i technických:		tel. 602210165,  e-mail: bozovsky@sinpps.cz

Zápis v OR:	Praha, v odd. C, č. vl. 33665

Předmět dodatku č.1

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě  „Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“ ze dne 21.8.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna čl.I. Smlouvy (Předmět smlouvy a díla), čl.II. Smlouvy (Doba a místo plnění), čl.III. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky).

Důvodem uzavření Dodatku je změna platné legislativy, konkrétně novela zákona č.183/2006 Sb. „Stavební zákon“ (zákon č.225/2017 Sb.) s platností od 1.1.2018. Výše uvedená novela stavebního zákona bude umožňovat povolování dopravních staveb v režimu společného územního rozhodnutí a stavebního povolení i v gesci speciálních stavebních úřadů. Na základě výše uvedného se objednatel rozhodl, že předmětnou stavbu bude chtít povolit ve společném řízení, a to především z důvodu úspory finanční i časové. V rámci Smlouvy a Dodatku bude pouze vypracována projektová dokumentace ve stupni DÚR bez příslušné inženýrské činnosti (obstarání územního rozhodnutí). Na DÚR bude možné v budoucnu navázat za účelem vypracování PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Změna čl. I. Smlouvy (Předmět smlouvy a díla)

Článek I. Smlouvy se mění takto:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR na akci „Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.

Rozsah dokumentace:

A. Průzkumné práce

- Zaměření zájmového území.

- Průzkum podzemních sítí včetně zákresu do situace

- Majetkoprávní  elaborát

B. Projektové práce

- Projektová dokumentace pro územní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Ostatní ustanovení čl.I. Smlouvy se nemění.

Změna čl. II. Smlouvy (Doba a místo plnění)

Článek II. Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace pro územní řízení do 3 měsíců od podpisu SoD.

Místem plnění je sídlo objednatele.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

Odstavec 1, Článku III. Smlouvy se mění takto:

- Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

|  | cena v Kč bez DPH | DPH | cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Průzkumné práce | 29 000,00 | 6 090,00 | 35 090,00 |
| B. Projektové práce | 50 326,00 | 10 568,46 | 60 894,46 |
| Cena celkem | 79 326,00 | 16 658,46 | 95 984,46 |

Ostatní ustanovení čl.III. Smlouvy se nemění.

V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění

- Tento Dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Všechny informace uvedené v Dodatku jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 3.11.2017						V Teplicích  dne  6.11.2017

..........................................................                                       ..........................................................

za zhotovitele:                                                                             za objednatele:

Ing. Jan Božovský  					Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti sinpps s.r.o.                           	          vedoucí odboru dopravy