DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na vypracování projektu stavby

- Smluvní strany

  - Zhotovitel: PS projekty spol. s r.o.

Se sídlem: 14. října 291/4, 415 01 Teplice

Poštovní adresa a adresa provozovny: Revoluční 5, 415 01 Teplice

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Částek, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Klíma, ředitel společnosti

IČ: 25 42 31 26

DIČ: CZ 25 42 31 26

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 78-7220290267/0100

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17432

  - Objednatel: Statutární město Teplice

Oddělení kanceláře magistrátu MgMT

Se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Fujdiak, tajemník MgMT, tel. 417 510 203

Zástupce ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 920

IČ: 00266621

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

se dohodly na změnách smlouvy o dílo na projektové a inženýrské práce na akci „Instalace výtahu, Krupská 2, Teplice“ ze dne 30.11.2017 takto:

- Čas plnění:

  - Termín předání kompletní projektové dokumentace dle bodu II. Doba a místo plnění. původní smlouvy o dílo se prodlužuje o 6 týdnů z důvodu pozdního obdržení podkladů technické dokumentace výtahu, nutných pro zpracování projektové dokumentace a s ohledem na kapacitu zhotovitele, která byla ovlivněna pozdním dodáním podkladů.

- Ostatní ujednání

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.10.2017 se nemění a zůstávají v platnosti

V Teplicích dne 30.11.2017					V  Teplicích dne 5.12.2017

................................						.............................

Zhotovitel							      Objednatel

Ing. Miroslav Částek						Ing.Marek Fujdiak

jednatel společnosti 						  tajemník MgMT