Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č.SML00325/2016

č. OSKaS 00244/2016

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	            	 Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Helenou Zámostnou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Helenou Zámostnou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice, tel. 417510430

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	                       UniWel STAVBY spol. s r.o.

jednající/zastoupen:   Ing. Vladimír Veltruský

sídlo:		           Zemská 1894, 415 01 Teplice

IČ:		           61324043

DIČ:                           CZ61324043

bankovní spojení:       Raiffeisenbank Teplice, č.ú. 700700702/5500

veltrusky2@uniwel.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Veltruský, jednatel

ve věcech technických: Ing. Vladimír Veltruský, jednatel

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ Oprava vyhlídkového pavilonku v Zámecké zahradě „.

Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem č. 2 se mění článek III. – Cena za dílo, bod č. 1 takto :

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	               	      622 274,- Kč

DPH (21 %)							    	      130 678,- Kč

Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy 	                  752 952,- Kč

Vícenáklady z rozpočtové rezervy bez DPH			       60 777,- Kč

DPH rezervy (21 %)	            					       12 763,- Kč

Vícenáklady z rozpočtové rezervy včetně DPH	              	       73 540,- Kč

Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu                                                  99 997,- Kč

DPH (21%)                                                                                               20 999,- Kč

Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu včetně DPH                           120 996,- Kč

Celková cena bez DPH						      783 048,- Kč

DPH (21%)								      164 440,- Kč

Celková cena včetně DPH						      947 488,- Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0773/16 ze dne 21.10.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne  25.10.2016 	                       V Teplicích  dne  26.10.2016

...........................................................                                                  ..................................

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

Ing.Vladimír Veltruský - jednatel                                 Bc. Helena Zámostná, vedoucí odboru ŠKaS