Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 342/OD2017

Oprava TV křižovatka Masarykova – U Červeného kostela

1.	Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: 	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ:	002 66 621

DIČ:	CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech

- smluvních:

Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:	mullerova@teplice.cz/417 510 902

b) pro věcná jednání:

Jakub Číže

odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:			 cize@teplice.cz/417 510 923

Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú.: 19-226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Zhotovitel:	Elektroline a.s,

jednající/zastoupen:

Sídlo:	K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

IČ:	452 74 924

DIČ:	CZ452 74 924

Bankovní spojení:	Citibank , číslo účtu 2510570205/2600

Osoby oprávněné k jednání:

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing.Zdeněk Mrázek, místopředseda představenstva

Václav Svoboda, místopředseda představenstva

oprávněn jednat ve věcech technických

Milan Mokrý, vedoucí střediska MHD trakce, tel. 725 527 397,

e-mail: mokry@elektroline.cz

oprávněn jednat ve věcech plnění díla, předání a převzetí prací:

Milan Mokrý, vedoucí střediska MHD trakce, tel. 725 527 397,

e-mail: mokry@elektroline.cz

Marek Štefan, stavbyvedoucí střediska MHD trakce, tel. 601 592 027

e-mail: Stefan@elektroline.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9880

na straně druhé – dále jen zhotovitel

- Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem tohoto dodatku smlouvy je posunutí termínu dokončení díla na křižovatce „U Červeného kostela/Masarykova trolejbusové sítě MHD Teplice“.

  - Termín dokončení celého díla je 28. 2. 2018.

- Cena díla a fakturace

  - Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené dále ve smlouvě.

  - Fakturace bude probíhat dle soupisu provedených prací. Statutární město Teplice, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí.         Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami.

- Závěrečná ujednání

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 342/OD2017 uzavřené dne 12. 7. 2017 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají v platnosti beze změny.

  - Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 342/OD2017 uzavřené dne 12. 7. 2017.

  - Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v počtu 5 originálů, z nichž objednatel obdrží po třech a zhotovitel po dvou originálech.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

  - Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako dodatek samotný.

  - Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0837/17 ze dne 27. 11. 2017.

Za objednatele:	                                              Za zhotovitele:

……………………………………………….           ………………………………………………

## Bc. Ivana Müllerová                                    Zdeněk Mrázek    				               vedoucí odboru dopravy                             místopředseda představenstva

Elektroline a.s

………………………………………………

Václav Svoboda

místopředseda představenstva

Elektroline a.s

Dodatek ke smlouvě byl uzavřen dne: 29. 11. 2017